附件1

2017年市重点建设“四个一批”项目汇总表

单位：个、亿元

| 地区（部门） | 开工实施类 |  |  | 竣工投运类 |  |  | 前期报批类 |  | 谋划储备类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 项目 个数 | 总投资 |
| 全 市 | 276 | 4017.3 | 632.0 | 69 | 367.8 | 103.2 | 98 | 809.3 | 89 | 1349.1 |
| 吴兴区 | 42 | 431.1 | 81.0 | 8 | 56.6 | 19.1 | 18 | 206.4 | 20 | 217.1 |
| 南浔区 | 40 | 493.8 | 79.5 | 10 | 54.8 | 17.6 | 15 | 68.1 | 14 | 239.0 |
| 德清县 | 44 | 786.1 | 97.1 | 6 | 32.8 | 3.6 | 17 | 158.5 | 18 | 203.0 |
| 长兴县 | 32 | 487.3 | 102.6 | 18 | 91.6 | 18.1 | 14 | 70.3 | 14 | 97.4 |
| 安吉县 | 43 | 557.4 | 82.4 | 7 | 55.1 | 13.1 | 12 | 37.9 | 13 | 119.7 |
| 湖州开发区 | 18 | 429.4 | 50.5 | 1 | 5.0 | 1.0 | 3 | 30.7 | 5 | 384.0 |
| 太湖度假区 | 9 | 99.2 | 15.0 | 7 | 19.5 | 6.0 | 4 | 31.0 | 3 | 39.0 |
| 市交通运输局 | 5 | 149.3 | 42.2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 107.7 | 1 | 40.0 |
| 市建设局 | 3 | 36.6 | 10.4 | 1 | 3.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 市水利局 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 13.3 | 4.4 | 3 | 67.7 | 0 | 0.0 |
| 市城市集团 | 28 | 281.2 | 41.0 | 4 | 21.9 | 5.5 | 3 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| 市交通集团 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 市旅游集团 | 2 | 53.1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 |
| 国网湖州供电公司 | 2 | 16.9 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 市商务局 | 2 | 33.3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 市委老干部局 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 市民政局 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 市教育局 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| 市残联 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 市铁办 | 3 | 149.8 | 17.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 通信铁塔公司 | 1 | 10.0 | 3.0 | 3 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

附件2

2017年市重点建设开工实施类项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 总投资 | 2017年投资计划 | 2017年主要形象进度 | 所属县区（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 276 |  | 40172845 | 6319612 |  |  |
| 一 | 产业转型领域 | 147 |  | 22122980 | 3118346 |  |  |
| (一) | 先进制造业项目 | 83 |  | 9133124 | 1379346 |  |  |
| 1 | 湖州东尼电子有限公司年产200万km金刚石切割线项目 | 用地面积约77.6亩，新建建筑面积约5.9万平方米，购置金刚石切割生产线、研磨机、倒线机、拉丝机、空压机、拉力试验机等国产设备，项目建成后形成年产200万km金刚石切割线的生产能力 | 2016-2018 | 51324 | 40000 | 厂房主体建设完工 | 吴兴区 |
| 2 | 湖州云计算产业园发展有限公司智慧云计算产业园项目 | 用地面积约100亩，新建建筑面积约10.0万平方米，形成年产2万件电子产品的生产能力 | 2016-2018 | 80000 | 10000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 3 | 上海精星物流设备有限公司高端物流货架项目 | 用地面积约323.8亩，新建建筑面积约13.0万平方米（计容面积25万平方米），主要采用滚压成型工艺，购置滚压成型线，数控激光切割机等生产设备，形成年产1000台（套）组合货架及高端物流装备的生产能力 | 2016-2018 | 100000 | 20000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 4 | 浙江创盛光能源有限公司太阳能光伏组件边框铝型材项目 | 用地面积约166.3亩，新建建筑面积约13.5万平方米的生产用房和辅助用房（其中部分厂房层高大于8米），购置串焊机、自动排版机、组件测试机、层压机等国产设备，形成年产300MW高效晶体硅太阳能电池组件的生产能力 | 2016-2018 | 80000 | 25000 | 部分厂房完工，设备订购 | 吴兴区 |
| 5 | 湖州搏创物流机械有限公司高端物流输送设备制造项目 | 用地面积约30亩，新建建筑面积约2.6万平方米，形成年产3000台高端物流输送设备的生产能力 | 2017-2018 | 10000 | 7000 | 主体建设 | 吴兴区 |
| 6 | 浙江瑞真汽车备件产业园项目 | 用地面积约70.8亩，新建建筑面积约5.4万平方米，主要采用自主研发技术或工艺，购置数控车加工中心等国产设备，形成年产100万件汽车安全装置系统零部件的生产能力 | 2016-2018 | 52000 | 15000 | 主体结构完工 | 吴兴区 |
| 7 | 浙江金洲管道工业有限公司年产25万吨高品质特种结构和油气输送用焊接钢管生产线搬迁及技术改造项目 | 用地面积约101亩，新建建筑面积约3.3万平方米，形成年产25万吨高等级油气输送用螺旋缝焊管和高品质ERW直缝电焊钢管的生产能力 | 2017-2018 | 35880 | 30000 | 厂房主体完工 | 吴兴区 |
| 8 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产26万吨差别化纤维深加工项目 | 利用现有厂房，采引进具有国际先进水平的加弹机78台设备，购置苏巴加弹机48台、空压机4套、自动分级包装系统12套、检测设备4套及辅助配套等国产设备，形成年产26万吨差别化纤维深加工的生产能力 | 2016-2018 | 105000 | 10000 | 厂房改建完成，部分设备预定 | 吴兴区 |
| 9 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 | 用地面积约230亩，新建建筑面积约21.7万平方米，引进世界先进的新型POY、FDY高速卷绕设备和智能化自动落筒、包装设备，设置32条功能性、共聚共混改性纤维直纺生产线（共1536位）及辅助、公用设备，形成年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维的生产能力 | 2016-2018 | 180000 | 40000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 10 | 绮丽华美妆制品（湖州）有限公司化妆品生产基地项目 | 用地面积约111.5亩，新建建筑面积约11.3万平方米，购置真空乳化机、多色压粉机、内喷涂处理机、面膜自动包装机、三维包装机等国产设备，形成年产4000吨化妆品、3000吨包装容器和5亿个包装容器印刷的生产能力 | 2017-2019 | 34200 | 13000 | 主体建设 | 吴兴区 |
| 11 | 浙江飞华科技有限公司年产5万吨高压钢管塔及钢棒项目 | 用地面积约79亩，购置镀锌生产线、焊接生产线、剪板、大型折弯、校正、三辊卷管机、开式可倾压力机、钻床、600吨液压机、等离子火焰切割机、工装台等国产设备，形成年产50000吨特高压节能、绝缘钢管塔和5200立方氯化亚铁溶液的生产能力 | 2016-2018 | 50000 | 10000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 12 | 湖州老恒和酿造有限公司古法酿造生产基地项目 | 用地面积约854亩，建设70.0万平方米古法生态酿造厂房及研发中心和工业旅游园区 | 2016-2019 | 560000 | 35000 | 酱油酿造地块厂房完工 | 吴兴区 |
| 13 | 湖州中节能环保科技有限公司中节能环保产业园（一期）项目 | 用地面积约244.1亩，新建建筑面积约为16.9万平方米的中节能绿色环保产业园 | 2015-2018 | 100000 | 10000 | 一标段建设完成 | 吴兴区 |
| 14 | 湖州一力电子有限公司铝电解电容生产线项目 | 用地面积约85亩，新建建筑面积约6.5万平方米，形成年产1560万只铝电解电容器及1040万只薄膜电容器的生产能力 | 2016-2019 | 30000 | 8000 | 主体结顶 | 吴兴区 |
| 15 | 湖州红印实业有限公司化妆品及其配套项目 | 用地面积约150亩，新建建筑面积约11.3万平方米，一期年产3万吨塑料包材生产线项目和二期生产各类高端化妆品 | 2017-2020 | 50000 | 15000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 16 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司化妆品容器项目 | 用地面积约45亩，新建建筑面积约3.3万平方米，购置注塑机、印刷机、装配机等生产设备，形成年产1200万套化妆品容器及其配件的生产能力 | 2017-2019 | 21700 | 12000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 17 | 浙江迈雷科技有限公司年产5万台电动汽车增程器用发电机及驱动器项目 | 用地面积约80亩，新建建筑面积约6.9万平方米，采用先进生产工艺，购置纵剪分条机、高速精密冲床等生产、检测及辅助设备，建成后形成年产5万台电动汽车增程器用发电机及驱动器的生产能力 | 2017-2018 | 32000 | 10000 | 部分厂房竣工投产，新建部分开工建设 | 吴兴区 |
| 18 | 中尚电子商务及服装设计项目 | 用地面积约80亩，新建建筑面积约6.9万平方米，主要包括企业总部，产品研发设计中心、展示中心等设施，形成年产400万件品牌服饰的生产能力 | 2017-2019 | 50000 | 10000 | 完成地下部分工程建设 | 吴兴区 |
| 19 | 浙江润祥有限公司年产12000万平方米光伏组件功能胶膜项目 | 用地面积约93亩，新建建筑面积约7.3万平方米，购置专业生产线、混料釜等当今国内先进的主要生产设备200台（套），形成规模化生产12000万平方米光伏组件功能胶膜的生产能力 | 2017-2019 | 70000 | 20000 | 部分厂房改建完成，部分设备安装 | 吴兴区 |
| 20 | 浙江美龙乐器有限公司年产3万台立式钢琴项目 | 用地面积约45亩，新建建筑面积约4.0万平方米，形成年产3万台立式钢琴生产能力 | 2017-2018 | 30800 | 20000 | 厂房主体建设 | 吴兴区 |
| 21 | 湖州百成新型汽车电池产业园项目 | 用地面积约1000亩，新建100条动力电池生产线，形成年产36亿Ah动力电池的生产能力 | 2016-2020 | 1079300 | 50000 | 完成8条生产建设 | 南浔区 |
| 22 | 浙江太平微特电机有限公司太平航空航天产业园项目 | 用地面积约150亩，建设厂房、办公楼、辅助用房等13.0万平方米，购置国内外先进的设备，建设航空航天产业园，形成年产20万套航空特种电机及配套配件的生产能力 | 2017-2019 | 76000 | 15000 | 基础施工 | 南浔区 |
| 23 | 湖州达力自动化技术有限公司年产30条动力电池全套生产线项目 | 用地面积约90亩，新建建筑面积约2.0万平方米，新增自动化设备、激光焊机、烘箱等150台套，建成年产30条动力电池全套生产线 | 2016-2018 | 68000 | 20000 | 厂房主体完工 | 南浔区 |
| 24 | 湖州鸿德电机有限公司年产6万台新能源汽车驱动电机及总成项目 | 用地面积约34亩，新建建筑面积约3.2万平方米，购置高购冲床、数控加工中心等设备254台，形成年产6万台新能源汽车驱动电机及总成生产能力 | 2017-2018 | 23000 | 8000 | 主体施工 | 南浔区 |
| 25 | 梯友电梯有限公司年产70万套电梯光幕项目 | 用地面积约50亩，新建建筑面积约3.3万平方米，形成年产70万套电梯光幕生产能力 | 2017-2018 | 25000 | 15000 | 厂房主体完工 | 南浔区 |
| 26 | 浙江帝力驱动设备有限公司年产空调风机电机30万套、电梯开关门电机15万套、曳引机2万套项目 | 用地面积约50亩，新建建筑面积约4.7万平方米，购置自动线切割机、自动数控车床、自动测试设备等设备共103台（套），形成年产空调风机电机30万套、电梯开关门电机15万套、曳引机2万套生产能力 | 2017-2018 | 25000 | 10000 | 厂房主体施工 | 南浔区 |
| 27 | 普朗克电梯有限公司年产3000台电梯5000台电梯曳引机8000套电梯配套件项目 | 用地面积约55亩，新建建筑面积约4.5万平方米，其中厂房3万平方米，新增设备48（台）套，形成年产3000台电梯5000台电梯曳引机8000套电梯配套件生产能力 | 2016-2018 | 21800 | 10000 | 厂房主体完工 | 南浔区 |
| 28 | 湖州南浔欧典思家机械科技有限公司年产1.5万套电动汽车关键零部件制造生产建设项目 | 用地面积约40亩，建设生产用房及辅助用房建筑面积约2.8万平方米，引进贴片机、冲床、切割机等设备151台，年产1.5万套电动汽车关键零部件 | 2016-2018 | 15000 | 10000 | 基础完成，厂房主体建设 | 南浔区 |
| 29 | 浙江三行电气科技有限公司新能源及高效节能电器用线材及节能技改项目 | 用地面积约97亩，建设生产车间、检测车间、成品仓库月7.7万平方米，购置相应的生产设备，形成年产3万吨新能源及高效节能电器用线材生产能力 | 2017-2019 | 42000 | 10000 | 厂房主体施工 | 南浔区 |
| 30 | 湖州南浔正奥链条制造厂年产22万套电梯平衡连及安全导向部件项目 | 用地面积约41亩，新建厂房面积3.8万平方米，购置jyn165全自动对焊机组等设备126台（套），形成年产22万套电梯平衡连及安全导向部件的生产能力 | 2016-2018 | 25000 | 10000 | 厂房主体完工 | 南浔区 |
| 31 | 浙江杨艺园林工程有限公司年产8800立方米石雕艺术精品生产线及研发基地项目 | 用地面积约107亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼和研发楼等，建成年产8800立方米石雕艺术精品生产线及研发基地 | 2016-2018 | 50000 | 20000 | 厂房主体完工 | 南浔区 |
| 32 | 浙江德毅隆科技股份有限公司年产2.9万吨复合材料制品、50万平防火玻璃和25万平节能防火门窗项目 | 用地面积约100亩，购置节能门窗型材生产线、防火节能窗生产线、防火玻璃生产线、地铁及海洋平台生产线、模压格栅等复合材料型材生产设备及其辅助生产设施520台套，形成年产2.9万吨复合材料制品、50万平防火玻璃和25万平节能防火门窗的生产能力 | 2017-2018 | 50000 | 20000 | 主体施工 | 南浔区 |
| 33 | 湖州南浔鑫冠纺织有限公司新型高档经编纺织项目 | 用地面积约40亩，新建、改建厂房、办公楼等3.1万平方米，新增经编机等130台，形成年产3000万米高档经编布的生产能力 | 2016-2018 | 20000 | 10000 | 基础施工 | 南浔区 |
| 34 | 湖州鑫江医疗器械设备有限公司年产医疗设备10万台（套）项目 | 用地面积约35亩，建筑面积约3.3万平方米，生产6854类手术室及急诊室设备及器具、6856类病房护理设备及器具 | 2017-2019 | 20000 | 5000 | 主体厂房结顶 | 南浔区 |
| 35 | 湖州中宝电机有限公司年产高端变频电机5000套项目 | 用地面积约30亩，建筑面积约2.8万平方米，形成年产5000套高端变频电机的生产能力 | 2017-2019 | 20000 | 4000 | 主体厂房结顶 | 南浔区 |
| 36 | 湖州亿金电梯配件有限公司年产电梯配件3万件项目 | 用地面积约20亩，建筑面积约1.9万平方米，形成年产3万件电梯配件的生产能力 | 2017-2019 | 20000 | 4000 | 主体厂房结顶 | 南浔区 |
| 37 | 湖州南浔湖联湖笔有限公司湖笔工坊项目 | 用地面积约80亩，建筑面积约5.3万平方米，主要用于湖笔及相关产业生产、研发、销售 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 完成一期工程基建 | 南浔区 |
| 38 | 乐视生态汽车（浙江）有限公司年产15万台套电动汽车零部件项目 | 用地面积约1160.7亩，新增建筑面积约56.6万平方米，购置进口和国产设备1790余台套，形成年15万台套电动汽车零部件的生产能力 | 2017-2018 | 1090360 | 60000 | 基础施工 | 德清县 |
| 39 | 浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目 | 用地面积约362亩，新增建筑面积约16.5万平方米，购置焊接机器人工作站、数控加工中心等设备，形成年产3200台大型智能高空作业平台的生产能力 | 2017-2019 | 97690 | 15000 | 厂房主体完成30% | 德清县 |
| 40 | 正大青春宝（德清）药业有限公司年产15亿袋（片、粒）固体制剂及1.4亿支中药物提取注射剂项目 | 用地面积约172亩，新增建筑面积约15万平方米，引进具有国际先进水平的颗粒剂生产线、片剂生产线、胶囊剂生产线、注射剂提取生产线设备，购置蒸馏机、干燥机、粉碎机等国产设备 | 2017-2019 | 81800 | 20000 | 厂房主体完成50% | 德清县 |
| 41 | 浙江东睦科达磁电有限公司年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯项目 | 用地面积约100亩，新增建筑面积约8.0万平方米，引进熔炼、喷雾、绝缘包覆等设备 | 2015-2018 | 65000 | 10000 | 一期土建工程基本完成，部分设备安装 | 德清县 |
| 42 | 湖州天丰电源有限公司新增9亿瓦时锂离子电池生产线建设项目 | 利用现有厂房，购置高速分散机、涂布机、全自动组装线等国产设备，形成年产9亿瓦时锂离子电池生产的生产能力 | 2015-2018 | 64350 | 7000 | 二期开工建设 | 德清县 |
| 43 | 浙江诚杰金属制品有限公司年产744万套橱电核心关键部件项目 | 用地面积约138亩，新增建筑面积约13.5万平方米，购置自动化浇铸线、浇铸机器人、油压机等国产设备，形成年产744万套厨电核心关键部件的生产能力 | 2017-2018 | 61467 | 10000 | 部分厂房完工 | 德清县 |
| 44 | 振田（德清）纺织品有限公司年产1.8亿米面料染色、印花、纺织、服装改造提升项目及后整理深加工项目 | 用地面积约87亩，新增建筑面积约7.0万平方米，购置高端数码印花机、高端印花机等设备，形成年产1.8亿米高档色纺面料后整理深加工及面料染色、印花的生产能力 | 2017-2018 | 60000 | 20000 | 厂房主体完工 | 德清县 |
| 45 | 德清高盛交通科技有限公司交通建筑材料产业化基地项目 | 用地面积约150亩，新增建筑面积约12.1万平方米，形成年产50万吨沥青凝土、50万立方米预制构件和20万吨预拌砂浆的生产能力 | 2017-2018 | 56000 | 20000 | 厂房主体建设 | 德清县 |
| 46 | 德清新业建筑产业化有限公司新建35万立方米绿色建筑预制装配整体式混凝土构件项目 | 用地面积约150亩，新增建筑面积约12.0万平方米，购置布料机系统、布料工位振动系统、流水导向轮等国产设备51台(套） | 2016-2018 | 55000 | 15000 | 厂房主体完工 | 德清县 |
| 47 | 浙江精雷电器股份有限公司年产25万套新能源汽车空调系统项目 | 用地面积约30亩，建筑面积约3.4万平方米，购置全自动贴片机等设备 | 2016-2018 | 53500 | 15000 | 厂房改造完成，部分设备安装 | 德清县 |
| 48 | 德清乐谱钢琴有限公司年产3万台套钢琴及配件产业基地项目 | 用地面积约180亩，新增建筑面积约14.4万平方米，购置冷压机、抛光机等设备，形成年产3万台套钢琴及配件的生产能力 | 2017-2018 | 52800 | 20000 | 厂房主体建设 | 德清县 |
| 49 | 浙江中兴电缆有限公司年产3000万米各铝合金电缆项目 | 用地面积约150亩，新增建筑面积约12.0万平方米，购置8台行走放线架、12台上履带牵引机等设备 | 2016-2018 | 51000 | 10000 | 1号2号厂房、办公楼、宿舍楼土建部分基本完工，部分设备安装 | 德清县 |
| 50 | 浙江德睿电梯部件科技有限公司年产10万套电梯传动轮及120套电梯部件项目 | 用地面积约50亩，新增建筑面积约4万平方米，形成年产10万套电梯传动轮及120套电梯部件的生产能力 | 2017-2018 | 22000 | 5000 | 厂房主体建设 | 德清县 |
| 51 | 浙江新市油脂股份有限公司60万吨/年油料综合利用项目 | 用地面积约200亩，新增建筑面积约16.6万平方米，引进具有国际先进水平的自清式离心机设备，购置菜籽油精炼成套设备、膨化机等设备 | 2016-2018 | 131820 | 13000 | 完成厂房主体建设 | 德清县 |
| 52 | 浙江西力智能科技有限公司年产600万台单相智能电能表等产品建设项目 | 用地面积约110亩，新增建筑面积约9.8万平方米，引进具有国际先进水平的高速贴片机、电磁兼容试验设备，购置全自动印刷机、选择性波峰焊机、点胶机等国产设备 | 2017-2019 | 52000 | 10000 | 厂房主体建设 | 德清县 |
| 53 | 浙江德清蓝雅晶体纤维有限公司年产1200套警银亭、1500台自动扶梯、20万平方米钢结构项目 | 用地面积约58亩，总建筑面积约4.6万平方米，购置电动单梁起重机、数控自动钻床等设备 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 厂房主体结顶 | 德清县 |
| 54 | 浙江普朗特电动汽车有限公司年产10万辆区域物流车建设项目 | 用地面积约160亩，新增建筑面积约8.0万平方米，形成年产10万台区域物流车的生产能力 | 2016-2019 | 300000 | 20000 | 厂房主体建设 | 长兴县 |
| 55 | 浙江中锂新能源科技有限公司年产375万只铅酸动力电池生产线和6亿瓦时的锂离子动力电池生产线项目 | 用地面积约120亩，新增建筑面积约10.0万平米，形成年产375万只铅酸动力电池生产线和6亿瓦时的锂离子动力电池生产线的生产能力 | 2016-2019 | 130000 | 30000 | 一期铅酸动力电池生产线和部分锂离子动力电池生产线竣工 | 长兴县 |
| 56 | 英纳威（浙江）新能源科技有限公司年产1亿Ah聚合物锂离子动力电池产业化项目 | 用地面积约112亩，总建筑面积约10.3万平方米，形成年产1亿Ah聚合物锂离子动力电池的生产能力 | 2016-2019 | 73000 | 30000 | 厂房主体建设 | 长兴县 |
| 57 | 浙江长兴电子厂有限公司嵌入式射频模组基板开发与生产项目 | 利用现有2万平方米厂房，形成年产1500万片多层陶瓷基板的生产能力 | 2017-2018 | 18600 | 13346 | 部分试生产 | 长兴县 |
| 58 | 长兴永能车业有限公司年产两轮和三轮电动自行车20万辆建设项目 | 用地面积约135亩，建造厂房和辅助用房10.8万平方米，年产两轮和三轮电动自行车20万辆 | 2017-2018 | 60000 | 5000 | 厂房主体完工，部分设备采购 | 长兴县 |
| 59 | 浙江天能动力能源有限公司年产2000万KVAh高性能新型铅蓄电池项目 | 用地面积约30亩，新建厂房约3.7万平方米，形成年产1500万KVAH新能源汽车用动力（储能）电池的生产能力 | 2016-2018 | 205000 | 40000 | 部分投产 | 长兴县 |
| 60 | 浙江惠远生物科技有限公司年产1500吨中药配方颗粒项目 | 建筑面积约5.9万平方米，购置中药材前处理、切片、炮制、提取、精制、干燥等设备，形成年产1500吨中药配方颗粒的生产能力 | 2017-2018 | 55000 | 18000 | 厂房竣工 | 长兴县 |
| 61 | 上海荣莉嘉汽车动力科技有限公司年产1.5T油电混合发动机10万台项目 | 用地面积约25亩，新建一条高科技的汽车发动机生产线，提供高性价比的汽车发动机，形成年产10万台1.5T油电混合发动机的生产能力 | 2017-2018 | 66000 | 10000 | 厂房竣工 | 长兴县 |
| 62 | 浙江长兴合利光电科技有限公司年产2600万片电容式触摸屏项目 | 用地面积约85亩，建筑面积约7万平方米，主要购置减薄生产线3条、切割生产线10条、模组加工生产线10条、黄光、镀膜生产线3条 | 2017-2020 | 86300 | 20000 | 主体施工 | 长兴县 |
| 63 | 明翳医疗科技有限公司眼科医疗项目年产眼科医疗设备500（套）项目 | 购置电信号发生器、示波器医用耐压测试仪、医用接地电阻测试仪、电极片包装机灯生产及辅助设备229台（套），形成年产眼科医疗设备500万（套）的生产能力 | 2017-2019 | 100000 | 8000 | 主体施工 | 长兴县 |
| 64 | 浙江箬下春酿酒有限公司年产10000吨黄酒（料酒）、300吨白酒项目 | 用地面积约120亩，建筑面积约9.6万平方米，形成年产10000吨黄酒（料酒）、300吨白酒的生产能力 | 2016-2019 | 55000 | 15000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 65 | 浙江荣一新材料有限公司年产6万吨高分子功能膜生产线项目 | 用地面积约100亩，新建建筑面积约8.0万平方米，新增高速混合机、密炼机、开炼机等国产设备281台套 | 2017-2018 | 26000 | 7000 | 完成厂房基础建设 | 安吉县 |
| 66 | 安吉热威电热科技有限公司年产1500万个辐射盘，600万个电加热管，1500万个裸露式加热器项目 | 用地面积约82亩；新建建筑面积约7.4万平方米；新增成型机、温控器、液氨储存罐等国产设备83台（套） | 2017-2019 | 30000 | 10000 | 主体工程结顶 | 安吉县 |
| 67 | 安吉鲁沃夫生物科技有限公司年产医用多酶清洁剂50万升生产线项目 | 用地面积约48.08亩，新建建筑面积约3.8万平方米，新增回旋式空气压缩机、水过滤机、反渗水处理设备等国产设备256台套 | 2017-2018 | 17000 | 10000 | 完成厂房、办公楼建设 | 安吉县 |
| 68 | 永艺家具股份有限公司年产240万套智能家具生产线项目 | 用地面积约151.6亩，新建建筑面积约16.2万平方米；新增自动真皮裁床、全自动包装生产线、机器人全自动抛光机等设备（软件）2169台套 | 2017-2020 | 63000 | 10000 | 完成一层厂房建设 | 安吉县 |
| 69 | 新兴移山浙江设备制造有限公司年产特种集装箱5万只、集装箱专用吊机2000台、集装箱专用叉车2000台、专用挂车5000辆、仓储用码架机器人2000台生产线项目 | 用地面积约761.51亩，新建建筑面积约43.5万平方米，新增涂装生产线、集装箱专用生产线、数控火焰切割机、数控剪板机、数控床等国产设备2100台套 | 2016-2020 | 450000 | 20000 | 特种集装箱设备第二条生产线试生产 | 安吉县 |
| 70 | 浙江恒林椅业股份有限公司年产300万套健康坐具生产线项目 | 用地面积约82.8亩，新建建筑面积约11.2万平方米，新增裁剪数控机床、海绵数控切割机、数控打孔机等国产设备782台套 | 2017-2018 | 59943 | 10000 | 完成一层厂房建设 | 安吉县 |
| 71 | 浙江天振竹木开发有限公司年产1000万平方米WPC新型复合地板、200万平方米竹地板生产线项目 | 用地面积约69.74亩，改造老厂房3.9万平方米，新建建筑面积约4万平方米，新增PVC贴合线、冲切机、开榫机等国产设备80台套 | 2017-2018 | 50000 | 20000 | 完成老厂房改造，部分设备完成安装 | 安吉县 |
| 72 | 浙江佐力药业股份有限公司年产15000吨中药饮片项目 | 用地面积约56.4亩，建筑面积约5.4万平方米，新增全自动煎药机、洁净烘箱、高效液相色谱仪等国产设备303台套，形成年产15000吨中药饮片的生产能力 | 2017-2018 | 20000 | 12000 | 厂房土建工程结顶 | 安吉县 |
| 73 | 大康控股年产300万套康背椅、休闲按摩摇椅等家具生产线(二期)项目 | 用地面积约162.28亩，建筑面积约15.8万平方米，新增磨具、电脑缝纫机、压机等国产设备1985台套，形成年产300万套康背椅、休闲按摩摇椅等家具生产线的生产能力 | 2017-2019 | 30000 | 10000 | 厂房土建工程完成50% | 安吉县 |
| 74 | 中策橡胶（安吉）有限公司年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁（扩）建项目 | 用地面积约1273.66亩，新建建筑面积约101.9万平方米；新增密炼机、冷喂料挤出机、75吨燃煤锅炉等国产设备2629台套，引进帘布压延机、帘布裁断机、轮胎动平衡试验机等全钢子午轮胎生产设备30台套 | 2014-2018 | 395490 | 40000 | 5、6号厂房主体完工，3号厂房完成地基处理，25吨临时锅炉房建设完成 | 安吉县 |
| 75 | 湖州优柏智能科技有限公司优必选机器人产业园项目 | 用地面积约367亩，建筑面积约2.4万平方米，建设人性智能机器人研发中心、制造基地及展示培训中心，形成年产扫地机器人20万台、安防机器人5万台、空气净化机器人5万台、其它特种服务型机器人10万台的生产能力 | 2016-2019 | 160000 | 10000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 76 | 浙江爱康实业有限公司年产2万套纯净水设备、1万套新风暖通设备、6万吨环保新型塑料管道项目 | 用地面积约135亩，购置注塑机、集中供料系统、机械手、装配自动流水线等自动化、智能化程度较高的设备 | 2017-2019 | 10000 | 10000 | 主体施工 | 湖州开发区 |
| 77 | 微宏动力系统（湖州）有限公司年产6.0GWh锂电池系统产业化项目 | 用地面积约267亩，建筑面积约20万平方米，购置高速涂布机、压辊机、自动叠片机、自动注液机等国产设备870台(套），形成年产6.0GWh锂电池系统的生产能力 | 2015-2018 | 300000 | 40000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 78 | 恩驰汽车公司年产10000辆客车、专用车项目 | 用地面积约1000亩，建筑面积约66.7万平方米，购置吸塑机、8槽加工专机等新能源汽车关键零部件及装备生产线，达到年产20万台（套）新能源汽车关键零部件及装备的生产能力 | 2014-2018 | 275000 | 30000 | 部分主体施工，部分试生产 | 湖州开发区 |
| 79 | 浙江迅鼎半导体材料科技有限公司年产240吨硅乙烷、2000吨硅甲烷半导体材料项目 | 用地面积约617亩，新增建筑面积约50万平方米，购置硅烷反应器总成、原料进料系统总成、硅烷分离纯化系统等主要生产设备约63套（台），拟形成年产240吨硅乙烷和2000吨硅甲烷半导体材料的生产能力 | 2016-2019 | 520000 | 30000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 80 | 湖州欧美化学有限公司年产600吨碳纤维和200吨碳纳米管项目 | 用地面积约131亩，新增建筑面积约10.6万平方米，购置碳纤维生产线、碳管生产线、石墨炉等主要生产设备约21套（台），形成年产600吨纳米碳纤维和200吨碳纳米管的生产能力 | 2016-2019 | 60000 | 10000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 81 | 微宏动力年产1.3GWh锂离子动力电池及系统项目 | 租用2.9万平方米厂房，引进EV锂离子电池抽气线等进口设备2台（套），购置原料搅拌系统、自动涂布系统等国产设备98台（套），形成年产1.3GWh锂离子动力电池及系统的生产能力 | 2016-2018 | 35000 | 10000 | 部分设备安装完成 | 湖州开发区 |
| 82 | 永兴特种不锈钢股份有限公司年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目 | 建筑面积约3.7万平米，建成后现轧钢线拆除，形成年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线的生产能力 | 2017-2018 | 65000 | 20000 | 部分设备安装完成 | 湖州开发区 |
| 83 | 湖州市拂晓网络系统股份有限公司年产1.2万台（套）智能销售终端设备项目 | 用地面积约106亩，建筑面积约8.5万平方米，建设年产1.2万台（套）智能销售终端设备项目 | 2016-2019 | 80000 | 10000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| (二) | 现代服务业项目 | 59 |  | 12649456 | 1673000 |  |  |
| 1 | 吴兴区莫干山大青川旅游综合体项目 | 用地面积约1000亩，其中建设用地面积约400亩，总建筑面积约26.5万平方米，打造莫干山老虎潭下游休闲观光、度假养身、精致农业、森林运动的旅游综合体 | 2016-2019 | 200000 | 15000 | 停车场、景区道路、部分景点建设 | 吴兴区 |
| 2 | 知了国际帐篷露营地项目 | 用地面积约1065亩，其中建设用地面积约450亩，租赁615亩，建设帐篷酒店、房车基地和度假养生为一体的高端旅游度假区 | 2015-2018 | 200000 | 15000 | 帐篷酒店开始试营业，其他部分启动建设 | 吴兴区 |
| 3 | 吴兴永辉城市生活广场项目 | 用地面积约100亩，新增建筑面积约15万平方米，打造集居住、购物中心、餐饮美食中心、休闲娱乐中心、SOHO办公为一体的城市综合体 | 2016-2019 | 160000 | 40000 | 主体建设 | 吴兴区 |
| 4 | 吴兴埭溪九天谷（浙北生态观光园）项目 | 用地面积约1680亩（其中建设用地面积约237亩），新建总建筑面积约16万平方米，产业园整体定位为休闲健康养老主题园区 | 2015-2020 | 50000 | 14000 | 景区道路建设，农业种植成果显现、游客中心、民宿开工建设 | 吴兴区 |
| 5 | 湖州市吴兴区妙西镇霞幕山景区工程 | 用地面积约500亩，主要包括建设景区道路23.4公里，修复古道约20公里 | 2015-2018 | 80000 | 15000 | 主要道路建设 | 吴兴区 |
| 6 | 湖州市农产品物流集散中心项目（一期） | 用地面积约600亩，新建总建筑面积约63.6万平方米（其中地上建筑面积约52.5万平方米，地下建筑面积约11.1万平方米），主要包括农副农产品交易区、商业配套区及后勤配套区三大区块 | 2017-2019 | 220000 | 30000 | 主体建设 | 吴兴区 |
| 7 | 茵特拉根小城项目 | 用地面积约63.38亩，新建总建筑面积约6.6万平方米，建设集主题酒店、特色餐饮、商务配套、儿童城市旅游功能于一体的城市新中心 | 2016-2018 | 50000 | 20000 | 部分主体结构完工 | 吴兴区 |
| 8 | 原乡霞幕国际休闲养生村项目 | 用地面积约1000亩（其中建设用地面积约78亩，流转用地面积约922亩），新建建筑面积约2.1万平方米建设野奢主题度假村和国际禅意养生中心、为国际和国内游客、中小型团队提供高品质的度假、会议、野奢酒店服务 | 2016-2018 | 61000 | 13000 | 完成一期建设 | 吴兴区 |
| 9 | 万佳德商业广场建设项目 | 用地面积约面积约74亩，建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下建筑面积约0.8万平方米，主要包括商业及其它部分配套建筑 | 2017-2019 | 21000 | 5000 | 部分主体完成 | 吴兴区 |
| 10 | 原乡小镇项目 | 用地面积约1480亩（其中建设用地面积约400亩，流转用地面积约800亩，租赁用地面积约280亩），新建总建筑面积约20.0万平方米，主要包括建设养老院、创意工坊、亲子乐园、农产品销售及展示中心及旅游基础配套建设等；同时配套建设小农场、茶园、瓜果采摘区及农业基础设施等 | 2016-2019 | 300000 | 50000 | 完成蝴蝶馆、生态农业观光园、小镇客厅、禅修养生基地等基础设施建设 | 吴兴区 |
| 11 | 浙商回归总部经济园项目 | 总建筑面积约18.5万平方米，为回归浙商提供集产品展示、创意研发等功能为一体的总部园 | 2013-2018 | 114000 | 20000 | 二期土建完成，幕墙完成50% | 南浔区 |
| 12 | 南浔国际香草园旅游度假项目 | 项目由生态观光园、养生度假区、极限运动区、花海婚庆区、精品商业街等板块组成，打造长三角地区大型复合旅游度假类标杆 | 2017-2021 | 600000 | 10000 | 开工建设 | 南浔区 |
| 13 | 苕溪渔隐•荻港文化艺术产业集聚区项目 | 用地面积约200亩，总建筑面积约18.0万平方米，建设艺术名人俱乐部、耕读书院、传统文化艺术部落、养生度假中心等 | 2015-2020 | 65000 | 10000 | 芦荻酒店主体完工 | 南浔区 |
| 14 | 湖州荻港古村旅游功能提升项目 | 建设内容包括荻港4A级景区功能提升、丝绸小镇水环境整治、交通基础设施提升、桑基鱼塘修复利用等 | 2017-2018 | 71181 | 10000 | 完成和菱线至荻港渔庄道路改建工程、启动龙溪故道清淤工程、完善荻港4A级景区功能提升公共配套设施 | 南浔区 |
| 15 | 君澜南浔古镇度假酒店项目 | 建筑面积约2.4万平方米，按五星级标准改建客房220间及配套设施 | 2016-2018 | 35000 | 15000 | 主体完工 | 南浔区 |
| 16 | 南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目 | 对古镇内旅游配套基础设施进行改造提升，同时恢复部分古镇原有水系并对古镇内水系进行整治 | 2016-2020 | 375000 | 40000 | 完成工程量的20% | 南浔区 |
| 17 | 莫干山国际休闲旅游度假区项目 | 建设莫干山影视文创小镇、江南瑶坞生态度假区、竹隐舍得度假村等休闲旅游度假项目及相关基础配套项目 | 2013-2020 | 787300 | 70000 | 郡安里度假区、久祺国际骑行营、竹隐舍得度假村等项目部分竣工，江南瑶坞度假村等项目主体建设 | 德清县 |
| 18 | 浙江省地理信息产业园项目 | 用地面积约507亩，建筑面积约98.0万平方米，建设中创科技园、地理信息创新园、中科产业大楼、联合国论坛会址、人才公寓等项目 | 2013-2019 | 500000 | 100000 | 中创科技园、地理信息创新园等项目完工，联合国论坛会址、中科产业大楼、人才公寓等项目主体建设 | 德清县 |
| 19 | TCLO2O电子商务平台项目 | 用地面积约265亩，新增建筑面积约21.2万平方米，年配送各类白色家电产品15万台 | 2016-2018 | 70000 | 8000 | 主体完成30% | 德清县 |
| 20 | 德清开元森泊度假开发有限公司德清下渚湖开元森泊度假乐园项目 | 用地面积约1700亩，其中建设用地面积约450亩，一是中央设施区块，建设包括室内外水上乐园、儿童乐园、餐饮中心、商业广场、配套设施等，建筑面积约5.0万平方米；二是度假屋区块，包含度假屋及相关配套等，建筑面积约6.0万平方米 | 2017-2019 | 158000 | 10000 | 中央设施区块开工建设 | 德清县 |
| 21 | 浙江德清港物流有限公司德清港国际物流园二期项目 | 用地面积约366.75亩，主要为公用码头配套扩建工程建设，年吞吐量从350万吨增至600万吨，其中集装箱50万标箱 | 2016-2019 | 100000 | 15000 | 厂房建设完成30% | 德清县 |
| 22 | 德清宝湾国际物流有限公司德清宝湾国际电商物流港项目 | 用地面积约200亩，新增建筑面积约16.0万平方米，打造综合化、专业化、标准化的电商物流港 | 2017-2018 | 60000 | 20000 | 北区厂房完工 | 德清县 |
| 23 | 浙江水样年华文化传播有限公司古婚俗文化街项目 | 用地面积约550亩，其中建设用地面积约50亩，新增建筑面积约2.5万平方米，建设41幢古居民建筑及博物馆 | 2016-2018 | 58000 | 16000 | 完成古民居建筑，完成文化馆建设及有关配套设施 | 德清县 |
| 24 | 德清杭钢金属材料电子商务有限公司金属材料现代物流中心项目 | 用地面积约139亩，位于德清临杭物流园区，新建金属材料电子商务中心、金属材料加工中心、货运场站 | 2017-2018 | 55000 | 10000 | 主体建设 | 德清县 |
| 25 | 德清绿城房地产开发有限公司绿城英溪桃园酒店及商业项目 | 用地面积约39.46亩，建筑面积约2.9万平方米，主要建造四层楼酒店及商业配套，房间88个，停车位154个 | 2017-2018 | 30125 | 10000 | 主体工程完工 | 德清县 |
| 26 | 太湖龙之梦乐园项目 | 用地面积约11600亩，建设用地面积约2000亩，整个项目分为三大功能片区：第一大片区是宴会会议中心片区、第二大片区是演艺中心片区、第三大片区是游乐中心片区 | 2016-2020 | 2000000 | 500000 | 7组酒店、大马戏主体结构封顶，启动室内外装修，会议中心交付使用，太湖古镇、动物世界、海洋世界、嬉水世界完成部分场馆建设，配套道路完成全段路基 | 长兴县 |
| 27 | 渤海现代物流商品交易所（华东）总交割、管理中心项目 | 用地面积约430亩，建筑面积约3.6万平方米，堆场1万平方米，建设6栋单体仓库主体框架,建设工业品区、行政办公区、农副产品仓储区、轻工材料区以及生活区等五大功能区 | 2014-2019 | 108000 | 12000 | 二期投入运行 | 长兴县 |
| 28 | 浙江颐和商贸会展项目 | 用地面积约255亩，建筑面积约31.2万平米，包括高层6栋、小高层4栋、别墅63栋、酒店主楼1栋、酒店式公寓2栋 | 2013-2018 | 280000 | 15000 | 高层主体封顶、外立面完成 | 长兴县 |
| 29 | 长兴综合物流园区码头项目 | 用地面积约147亩，新增4个500吨级泊位的生产能力 | 2016-2018 | 100000 | 15000 | 码头主体完成60% | 长兴县 |
| 30 | 长兴万益欢乐水岸项目 | 用地面积约270亩，总建筑面积约37.1万平方米，主要包括冰雪艺术休闲馆、人工沙滩、无边界游泳池、滨湖酒吧餐饮街区、高端湖滨会所、高端住宅等内容 | 2016-2018 | 180000 | 10000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 31 | “橙天地”文化休闲项目 | 用地面积约150亩，建设现代化全数字30厅航母级影城及与电影事业所衍生的包括主题文化中心、儿童体验中心等相关业态 | 2016-2018 | 50000 | 5000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 32 | 逃牛岭葡萄酒庄项目 | 葡萄酒文化中心、精品假日酒庄、森林水疗中心、各国风情式酒庄餐厅以及葡萄种植园 | 2017-2019 | 50000 | 15000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 33 | 长兴中科五金机电项目 | 用地面积约80亩，总建筑面积约9.0万平方米，整体规划为四大区域，24条商业街，一个配套住宅小区，可进驻400多家商户 | 2016-2018 | 80000 | 10000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 34 | 浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目 | 开发面积约2380亩，其中建设用地面积约80亩，建筑面积约6.9万平方米，新建一个集度假酒店、滑雪场、观光索道、户外拓展于一体的生态旅游开发项目 | 2017-2018 | 112000 | 15000 | 基本完成景区基础配套设施建设，完成滑雪场索道建设 | 安吉县 |
| 35 | 中国音画乡村—安吉（龙山）生态影视基地项目 | 开发面积约10980亩，其中建设用地面积约697.5亩，总建筑面积约19.0万平方米，建设影视创意文化中心、影视乡村风情区、影视文化拍摄区、影视文化休闲区以及普通度假酒店、山地人居、配套市政基础设施 | 2014-2018 | 51200 | 5000 | 瀚龙会所投入使用，风情小镇第一期土建完成，完成外围配套设施 | 安吉县 |
| 36 | 安吉通航产业基地项目 | 用地面积约500亩，总建筑面积约3.2万平方米，建造飞行跑道800米×30米、停机坪、航站楼、机库、飞行驾照培训中心、航空俱乐部会所、驻场企业商务楼及配套道路、绿化等工程 | 2015-2018 | 132000 | 20000 | 驻场单位用房主体完成；后续配套设施（酒店、别墅）完成30% | 安吉县 |
| 37 | 天使乐园休闲度假园区项目 | 用地面积约29250亩，其中建设用地面积约4130亩，总建筑面积约170.0万平方米，包括动漫公园、文化创意园、配套度假酒店、山地人居开发及新农村建设等，形成集旅游休闲、娱乐康体、文化创意、商务培训、生态度假等功能一体的休闲度假区 | 2013-2020 | 850000 | 60000 | 完成浅草园、商业区、养马场建设，启动国际学校、山地人居项目前期工作 | 安吉县 |
| 38 | 上影安吉新奇世界影视文化产业基地项目 | 用地面积约1030亩，建筑面积约69.0万平方米，新建影视拍摄外景地、影视制作中心、电影博物馆、影视会议中心、影视教育学院、特色主题商业街、配套接待中心配套山地人居开发等，同步实施道路管网、绿化景观等配套基础设施 | 2015-2018 | 360000 | 60000 | A09完工，A10开工，A12完成外立面工程30%，A14完工；法门寺主体工程完工，完成内外装、设备安装、景观工程的10%，影视学院配套工程完成主体工程50% | 安吉县 |
| 39 | 五峰山运动休闲度假村项目 | 用地面积约26.25亩，建筑面积约2.1万平方米，新建体育运动场馆及室外体育设施，新建配套接待中心和运动康体创意产业园；实施道路、管网、绿化、亮化等配套工程 | 2015-2019 | 80000 | 15000 | 康体中心主体完成80% 枫林山居单体工程完成60% | 安吉县 |
| 40 | 港中旅灵峰旅游综合体项目 | 开发面积1382亩，其中建设用地面积约面积793亩，建筑面积约34.6万平方米，建造住宅小区、商业街区、旅游接待中心、健身康体中心等一体的休闲旅游综合体 | 2015-2018 | 130000 | 25000 | 地中海酒店及配套运动休闲设施建成投入使用；住宅一期完成，二期启动建设 | 安吉县 |
| 41 | “三特田野牧歌”旅游综合体建设项目 | 开发面积约850亩，其中建设用地面积约面积约245亩，建筑面积约18.5万平方米，建设一个集休闲度假、生态养生、观光体验等一体的综合性度假园区，主要由主题精品酒店、乐活养生社区、部落养老公寓、禅境竹海公园、禅境养生园、农业观光园等相关功能分区组成 | 2015-2018 | 115000 | 15000 | 40亩大竹海三特营地项目完成建设，恒富区块进行装修 | 安吉县 |
| 42 | 中国物流浙江（安吉）现代物流园项目 | 用地面积约258亩，建筑面积约22.8万平方米，新建一个集仓储、中转、交易展示、信息化管理为一体的大型综合物流园区 | 2015-2018 | 95000 | 10000 | 一期主体土建结顶 | 安吉县 |
| 43 | “绿城.安吉酒店”建设项目 | 用地面积约82.8亩，总建筑面积约5.2万平方米，建设集餐饮、住宿等功能一体的度假酒店，并实施道路、绿化等配套市政工程 | 2014-2018 | 70000 | 20000 | 酒店完成装修力争投入运营；商业街土建全部完工 | 安吉县 |
| 44 | 安吉美颂旅游度假中心建设项目 | 用地面积约111.8亩，建筑面积约15.7万平方米，打造集全数字化影城主题公园、休闲商业街区、文化商务度假酒店、养生住宅等为一体的创新性复合型文化商业综合体项目 | 2014-2018 | 97150 | 5000 | 美颂影院及超市等配套设施建成并投入使用，酒店完成精装 | 安吉县 |
| 45 | 安吉花卉苗木市场项目 | 用地面积约99.4亩，建筑面积约4.5万平方米，新建一个集花卉苗木种植培育、销售、观光于一体的综合性市场，并同步实施道路、绿化、管网等市政配套工程 | 2017-2018 | 23000 | 20000 | 市场土建工程基本完成，配套道路市政绿化完成50% | 安吉县 |
| 46 | 安吉大场坪生态旅游度假区建设项目 | 用地面积约144亩，建筑面积约9.6万平方米，新建山顶会所、花园住宅、中心酒店等主体建筑，实施绿化、道路、管网、缆车轨道等基础设施建设 | 2017-2018 | 27000 | 10000 | 山顶会所、中心酒店土建工程结顶，基础设施建设完成20% | 安吉县 |
| 47 | 安吉两山创客小镇项目 | 用地面积约74.2亩，建筑面积约5.8万平方米，建设创新研发区、资讯中心区、总部研发区、生活配套区等四大区域建设并同步实施道路、绿化、停车场等配套工程 | 2016-2018 | 40000 | 15000 | 创新研发区、资讯中心区、总部研发区、生活配套区建设完成 | 安吉县 |
| 48 | 联东U谷集聚区项目 | 用地面积约132.7亩，新增建筑面积约10.6万平方米，主要用于建设以信息技术、精密器械、新能源、节能环保为主导产业的产业综合体项目 | 2014-2018 | 600000 | 20000 | 二期项目开工建设 | 湖州开发区 |
| 49 | 湖州诚源商业有限公司城市综合体项目 | 用地面积约130亩，新增建筑面积约32.0万平方米，建设购物商场、四星级酒店等 | 2016-2018 | 149000 | 20000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 50 | 湖州铁公水综合物流园区工程 | 用地面积约13500亩，新增建筑面积约50.6万平方米，建设集多式联运区、综合保税区、物流监管区、商务展示区、智慧集配区、分销配送区、粮食物流区、供应链物流区、电商物流区、生活配套区为一体的现代综合性物流园区 | 2016-2025 | 996000 | 50000 | 部分主体建设 | 湖州开发区 |
| 51 | 湖州美欣达健康管理有限公司美欣达大健康产业研究中心项目 | 用地面积约32.5亩，新增建筑面积约2.0万平方米，购置医药研发、检验设备115台（套），新建美欣达大健康产业研究中心项目，下设大健康医药平台、美欣达环境研究院、生物科技中心及美欣霍普研发销售中心 | 2017-2018 | 40000 | 15000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 52 | 亿丰三期家居装饰城商业用房项目 | 用地面积约39亩，总建筑面积约8.5万平方米，建设家居装饰城商业用房 | 2016-2019 | 60000 | 20000 | 主体建设 | 湖州开发区 |
| 53 | 南太湖旅游综合体项目 | 用地面积约700亩，新建建筑面积约22.5万平方米；主要建设游乐产品、商业街区、电影文化广场、休闲度假产品、度假酒店集群、商务创意创智园区等 | 2013-2018 | 350000 | 10000 | 水公园建成开业 | 太湖度假区 |
| 54 | 湖州影视城（二期梦上海）项目 | 用地面积约60亩，新建建筑面积约4.7万平方米；上海跑马总会大楼（含辅楼）、上海大世界、百乐门大饭店、先施公司、上海大厦、俄罗斯大使馆等15个建筑，主要用于影视拍摄及旅游服务 | 2017-2018 | 45000 | 20000 | 主体建筑完成50% | 太湖度假区 |
| 55 | 永昌地块开发建设及通道项目 | 用地面积约32亩，新增建筑面积约5.2万平方米；其中地下室建筑面积约2万平方米；地上建筑面积约3.2万平方米，包括商业地产建筑和建筑面积约0.6 万平方米的部分酒店、公寓建筑及地下通道 | 2017-2019 | 75000 | 20000 | 地下室建设 | 市城市集团 |
| 56 | 湖州丝绸城建设项目 | 用地面积约30.6亩，总建筑面积约5.9万平方米，地上建筑面积约4.9万平方米，地下建筑面积约1.0万平方米 | 2017-2020 | 30000 | 15000 | 开工建设 | 市城市集团 |
| 57 | 湖州国际乡村旅游度假精品示范区项目 | 用地面积约15000亩，建设融景点游览、休闲度假、养生养老、商业会展、文化体验、宗教研修、风情小镇等各种休闲旅游度假元素于一体的国际化旅游产业集聚区 | 2016-2025 | 500000 | 18000 | 景区道路工程、人工湖及防洪渠工程、茶醉小镇、景区主入口广场、游客接待中心五大业态建设完成 | 市旅游集团 |
| 58 | 湖州市旅游公共服务（集散）中心项目 | 用地面积约14.1亩，建筑面积约3.1万平方米，打造成集旅游集散等旅游酒店及旅游配套功能于一体的城市旅游综合体 | 2015-2018 | 31000 | 2000 | 主体结顶 | 市旅游集团 |
| 59 | 龙溪翡翠城市商贸综合体项目 | 总建筑面积约42.6万平方米，包括购物广场、高档公寓式酒店、休闲娱乐等 | 2012-2018 | 322500 | 5000 | 室外配套及室内公用部位精装修 | 市商务局 |
| (三) | 现代农业项目 | 5 |  | 340400 | 66000 |  |  |
| 1 | 灵粮农业项目 | 用地面积约1350亩，主要以生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、休闲观光为一体的绿色农业生态园 | 2017-2018 | 20000 | 15000 | 农业基础设施完成，部分种植完成 | 吴兴区 |
| 2 | 物联网+庆渔堂生态鱼都科技项目 | 利用物联网智慧水产养殖平台，为区域内养殖户提供实时水质监测、风险预警，优质饲料、商品鱼上游水产市场对接交易，生态养殖规划等服务 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 完成物联网智慧养鱼平台建设 | 南浔区 |
| 3 | 太湖渔耕源项目 | 用地面积约1500亩，融合观赏型农业、品尝型农业、参与型农业、湖鲜美食、游乐垂钓、民俗观光体验村、生态养生酒店等功能于一体大型一站休闲体验式养生度假区 | 2017-2018 | 18200 | 8000 | 完成项目主体结构建设，初步建成休闲体验式养生度假区雏形 | 长兴县 |
| 4 | 笔架山生态循环农业示范园项目 | 用地面积约190亩，建筑面积约15.2万平方米，总开发范围面积150.5平方公里，主要建设粮食、蚕桑、茶叶、水产、畜禽、蔬菜、苗木等7个万亩主导产业示范区，1个农产品加工服务区，4个千亩休闲观光农业区 | 2013-2019 | 82200 | 3000 | 完成组织架构的搭建工作，启动农业大道、笔架山公共服务中心建设 | 安吉县 |
| 5 | 安吉远洲长三角酒店绿色食品产业基地项目 | 用地面积约10000亩，其中建设用地面积约350亩，建筑面积约16.5万平方米，建设生态种植区、立体养殖区、加工配送区、生活体验区及观光休闲区等多个功能区块为一体酒店绿色食品产业基地 | 2013-2019 | 200000 | 30000 | 养老区块：养老地产一期启动建设，完成上医堂1500平方的草堂建设；旅游区块：全面动工建设；农业区块：一期形成规模效应 | 安吉县 |
| 二 | 基础设施领域 | 46 |  | 8985704 | 1549666 |  |  |
| (一) | 交通项目 | 30 |  | 6239281 | 1047000 |  |  |
| 1 | 商合杭铁路浙江段 | 浙皖省界（广德）－湖州站，高速客运专线51.5公里 | 2015-2020 | 775000 | 120000 | 桩基完成，承台、墩柱施工，预制箱梁架设 | 市铁办 |
| 2 | 湖苏沪铁路湖州段 | 浙苏省界（苏州吴江）－湖州站，高铁45公里 | 2017-2021 | 638000 | 10000 | 力争开工建设 | 市铁办 |
| 3 | 宣杭铁路电气化改造工程 | 铁路电气化改造109.6公里 | 2017-2018 | 85000 | 40000 | 完成征迁，及工程量的40% | 市铁办 |
| 4 | 申苏浙皖至练杭高速公路连接线工程 | 主线全长约25.4公里，按一级公路标准建设，双向六车道，路基宽度32米 | 2016-2019 | 182000 | 20000 | 一期路基工程完成50%，桥梁工程30% | 南浔区 |
| 5 | 南浔区美丽乡村路建设项目 | 建设屯圩-横街、墙莫线-向阳村、湖盐线-思溪村等乡村道路 | 2015-2018 | 160600 | 30000 | 完成总工程量的90% | 南浔区 |
| 6 | 花林至乌镇公路工程 | 路线全长7.1公里，按三级公路设计，路基8.5米，路面7米 | 2017-2019 | 23000 | 10000 | 路基、桥梁工程完成60% | 南浔区 |
| 7 | 千金至善琏道路建设工程 | 按三级公路设计，路基8.5米，路面7米，全长约9.7公里 | 2017-2019 | 21000 | 10000 | 路基、桥梁工程完成60% | 南浔区 |
| 8 | 南浔至含山（南浔至姚庄段）公路改建工程 | 按二级公路标准建设，路线全长约15.58公里 | 2016-2018 | 40000 | 15000 | 主体完工 | 南浔区 |
| 9 | 南浔大桥改建工程 | 路线全长1.14公里，改造后主线全宽38米，按公路一级标准建设 | 2017-2018 | 37000 | 10000 | 启动桥梁工程建设 | 南浔区 |
| 10 | 南浔区交通道路整体提升工程 | 涉及新建、改建和扩建道路共108条，全长350.1公里 | 2017-2020 | 320200 | 10000 | 完成部分道路建设 | 南浔区 |
| 11 | G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段工程 | 双向六车道，道路全长51.1公里 | 2017-2022 | 1239700 | 65000 | 试验段开工建设 | 德清县 |
| 12 | 104国道德清段改建工程 | 一级公路19.8公里 | 2015-2020 | 256503 | 20000 | 第一合同段开工建设，第四合同段主体工程完成 | 德清县 |
| 13 | 09省道德清乾元至秋山段改建（二期)工程 | 一级公路3.9公里 | 2014-2018 | 66200 | 12000 | 完成右幅主体工程 | 德清县 |
| 14 | 德清通用航空机场建设项目 | 建设机场跑道600米×30米，升降带660米×60米，机坪52950平方米，配套综合楼（含塔台）、机库等 | 2016-2018 | 43939 | 10000 | 部分主体完工 | 德清县 |
| 15 | 德清县农村公路再造工程 | 农村公路再造约200公里 | 2016-2018 | 41836 | 22000 | 2016再造工程完工，2017再造工程部分完工 | 德清县 |
| 16 | 长兴疏港公路 | 主线路线全长5.245公里 | 2016-2018 | 38000 | 18000 | 路基、桥梁完成90%；路面完成20% | 长兴县 |
| 17 | 长桥至虹星桥公路(画溪大道南延工程)一期 | 一级公路全长约8.12公里 | 2017-2019 | 63800 | 25000 | 完成征迁，路基、桥梁完成50% | 长兴县 |
| 18 | 安吉高铁大道（商合杭高铁安吉站至申嘉湖高速孝源互通）工程 | 一级公路标准主线一条，全长16.5公里；城市主干道标准的站前、站后连接线各一条，全长4.5公里 | 2017-2019 | 116540 | 27000 | 完成前期，启动建设，完成工程量的5% | 安吉县 |
| 19 | S306（11省道）椅子塔至王家庄段公路整治工程 | 一级公路，全长10.6公里 | 2016-2018 | 35753 | 15000 | 完成路基桥涵工程量40% | 安吉县 |
| 20 | 海盐至安吉公路安吉钱坑桥至长思岭段工程 | 二级公路，全长7.4公里 | 2016-2018 | 17730 | 10000 | 完成路基桥涵工程量90% | 安吉县 |
| 21 | 滨湖新区区间道路项目 | 建设望湖路、黄龙洞路、滨港北路、震洲路、瑶家坝路等滨湖新区道路工程 | 2015-2019 | 93000 | 25000 | 望湖路路基填筑完成，桥梁主体结构完工，乌程街、梅南街等道路基本完成 | 太湖度假区 |
| 22 | 杭宁高速公路湖州段改扩建工程 | 高速公路拓宽86公里 | 2016-2019 | 265000 | 60000 | 全线开工建设 | 市交通运输局 |
| 23 | 申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程 | 高速公路48.6公里 | 2016-2019 | 763562 | 255000 | 完成路基80%，桥涵60%，隧道工程50% | 市交通运输局 |
| 24 | 104国道湖州五一大桥改建工程 | 建设高架桥2.1公里 | 2014-2019 | 74416 | 12000 | 右半幅建成通车、左半幅完成30% | 市交通运输局 |
| 25 | 京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州段 | 新建和改造三级航道43.6公里 | 2015-2019 | 178980 | 65000 | 护岸55%桥梁70% | 市交通运输局 |
| 26 | 长湖申线航道西延工程 | 新建和改造三、四级航道65.9公里 | 2016-2020 | 210700 | 30000 | 护岸25%桥梁25% | 市交通运输局 |
| 27 | 仁皇山公共交通枢纽场站建设工程 | 用地面积约16.9亩，建筑面积约3.6万平方米，建设内容包括调度中心、候车厅、维修保养、配套管理和服务用房等，以及公共停车场和室外配套工程 | 2017-2018 | 21200 | 12000 | 主体结构完成 | 市交通集团 |
| 28 | 申苏浙皖高速公路新增湖州南太湖互通及连接线工程 | 改造申苏浙皖高速公路主线段长度约1.3公里，新建匝道总长约2.4公里，新建连接线长约4.5公里，设互通收费站和管理用房各一处 | 2017-2019 | 110000 | 22400 | 路基、桥梁、隧道施工 | 市建设局 |
| 29 | 吴兴杨渎桥至南浔菱湖公路工程（湖山大道） | 主线长24.06公里，路基宽33米，设计时速80公里/小时 | 2016-2019 | 220622 | 61600 | 部分路基填筑完成，部分桥梁主体完工 | 市建设局 |
| 30 | 内环快速化改造工程 | 沿线设置3处高架、1段隧道、3处互通，全长约9公里 | 2017-2019 | 100000 | 5000 | 开工建设 | 市城市集团 |
| (二) | 水利项目 | 5 |  | 661291 | 117800 |  |  |
| 1 | 扩大杭嘉湖南排工程（德清段） | 长山河延伸拓浚工程长26.9公里，盐官下河延伸拓浚工程长18.3公里 | 2014-2018 | 100805 | 12800 | 主体工程基本完工 | 德清县 |
| 2 | 东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 治理干流长11.8公里，支流长143.7公里；重建水闸7座，新建泵站4座 | 2017-2020 | 75109 | 9000 | 治理河道20公里 | 德清县 |
| 3 | 德清县十字港水系综合治理工程 | 整治河道273条，治理长度293公里，治理湖漾18个，清淤疏浚224公里，清淤疏浚土方272万立方米 | 2016-2020 | 47600 | 10000 | 整治河道80公里 | 德清县 |
| 4 | 苕溪清水入湖河道整治工程（长兴段） | 整治西苕溪干流、长兴港、杨家浦港，河道总长61公里 | 2014-2018 | 245100 | 40000 | 杨家浦港、长兴港主体工程建设，西苕溪工程扫尾 | 长兴县 |
| 5 | 苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段） | 整治河道总长54.34公里，其中西苕溪干流45.75公里，浑泥港8.59公里 | 2014-2018 | 192677 | 46000 | 整治河道56.7公里，完成堤防长35公里，完成湿地86.1公倾 | 安吉县 |
| (三) | 能源通讯项目 | 11 |  | 2085132 | 384866 |  |  |
| 1 | 天润湖州狮子山49.5MW风电场项目 | 总装机容量49.5MW，建设24台单机容量为2MW和1台1.5MW的风电机组 | 2015-2018 | 44600 | 5000 | 一期设备安装 | 吴兴区 |
| 2 | 国电浙江南浔天然气热电联产项目 | 建设2套100MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，总装机容量20万千瓦，同步建设2台40吨/小时燃煤锅炉作为热网的补充热源点及配套建设厂外供热管网 | 2016-2018 | 140000 | 50000 | 主体厂房完工 | 南浔区 |
| 3 | 湖州宏晖光伏发电有限公司南浔60MWp渔光互补光伏发电项目 | 租用鱼塘约1800亩，建设60MWp渔光互补光伏电站 | 2016-2018 | 60472 | 30000 | 光伏板安装完成70% | 南浔区 |
| 4 | 中国华电集团浙江分公司建设260兆瓦屋顶光伏发电站项目 | 利用屋顶建设260兆瓦屋顶光伏发电站 | 2016-2018 | 210000 | 50000 | 光伏面板安装 | 南浔区 |
| 5 | 联通云数据有限公司浙江省分公司中国联通浙江德清数据中心建设工程 | 用地面积约71.9亩，新增建筑面积约5.0万平方米，建设规模约IDC机架服务器5052个 | 2015-2018 | 205000 | 30000 | 土建基本完成，部分设备安装 | 德清县 |
| 6 | 浙江浙能德清分布式能源有限公司浙能德清天然气分布式能源项目 | 用地面积约36亩，新增建筑面积约1.0万平方米，年发电量约20875万度 | 2015-2018 | 57066 | 20000 | 土建工程基本完成，部分设备安装 | 德清县 |
| 7 | 长龙山抽水蓄能电站建设工程 | 设6台单机容量为350MW的主轴可逆式水泵水轮机发电电动机组，总装机容量2100MW | 2015-2021 | 1068300 | 100000 | 上下库连接公路通车、供水供电具备生产条件、C1标大坝开始填筑、输水系统小导井完成、下库地下厂房主厂房完成四层开挖、导截流完成、坝体溢洪道开始填筑施工 | 安吉县 |
| 8 | 中机国能安吉光伏发电有限公司35MWp农光互补项目 | 利用农作物的间隙建设光伏发电项目，总装机容量为35兆瓦 | 2017-2018 | 31000 | 12000 | 光伏组件完成安装 | 安吉县 |
| 9 | 220kV输变电项目 | 续建220千伏林城输变电工程、旧馆输变电工程、吉安变3号主变扩建工程、钮家变扩建工程和英溪-吉安第二回输电线路工程，建设变电容量120万千伏安，线路长度138.9公里 | 2016-2018 | 98831 | 34732 | 林城变、钮家变工程投产 | 国网湖州供电公司 |
| 10 | 110kV输变电项目 | 续建110千伏吴山输变电工程等7项工程，新开工110千伏康山输变电工程等8项工程，建设变电容量75万千伏安，线路长度220公里 | 2016-2018 | 69863 | 23134 | 下寺变、西南城区电网理顺等工程完工 | 国网湖州供电公司 |
| 11 | 湖州铁塔无线通信基础设施建设项目 | 全市新建和改造通信铁塔需求3600个，大型室内分布系统200个，全面保障我市4G网络信息的无缝覆盖 | 2016-2018 | 100000 | 30000 | 全市完成新建和改造通信铁塔、室内分布系统1197个 | 湖州铁塔 |
| 三 | 城乡统筹领域 | 22 |  | 3489492 | 528000 |  |  |
| 1 | 中国（湖州）丝绸小镇项目 | 规划面积6.38平方公里；以文化、休闲、旅游为延伸配套，设绸小镇的西山漾中央景观轴；两条丝路环、小镇主干道路桥梁组成的交通环；丝绸企业运营研发区、丝绸时尚会展交易区、丝绸文化创意体验区、丝绸休闲旅游养生区 | 2014-2018 | 510000 | 75000 | 基础设施完善，产业项目建设 | 吴兴区 |
| 2 | 吴兴美妆小镇基础设施建设项目 | 建设吴兴美妆小镇范围内创业路、白岩路等道路，完成板桩山、烟堆山、延山等场平工程及配套官网工程和通讯工程等 | 2016-2019 | 108000 | 30000 | 道路基础设施完善 | 吴兴区 |
| 3 | 吴兴经济开发区埭溪分区小羊山区域道路工程 | 总长5.3公里米，包括创业大道、上沈路、下沈路、创新路、国道北路等 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 完成小羊山路、上沈路、创新路和国道北路路面工程，完成创业大道路基工程 | 吴兴区 |
| 4 | 南浔城南城乡统筹发展实验区农民社区工程 | 总用地面积约42000亩，建成一带五园三社区（浔练公路沿线新农村示范带、水乡文化特色园、稻作文化产业园、现代农业观光园、现代花木精品园、现代工业产业园，浔中、横街、神墩三个大型农民新社区） | 2014-2018 | 300000 | 50000 | 三期工程主体完工 | 南浔区 |
| 5 | 南浔古镇保护提升工程 | 建设写生基地、水系环通等旅游配套设施，保护修复金宅、小莲庄等古镇景点，建设古镇区污水处理设施配套管网 | 2015-2018 | 100000 | 15000 | 完成总工程量的90% | 南浔区 |
| 6 | 石淙民俗文化园基础设施建设提升项目 | 包括旅游服务功能提升工程、休闲滨水功能提升工程、文化展示功能提升工程、交通配套功能提升工程、生态环境功能提升工程、城乡集聚功能提升工程、公共服务功能提升工程等七大工程，共计33个项目 | 2016-2018 | 35000 | 14000 | 完成总工程量的40% | 南浔区 |
| 7 | 德清县美丽城镇建设项目 | 全县涉及乾元镇、新市镇、洛舍镇、禹越镇、新安镇、舞阳街道、下渚湖街道等镇（街道）美丽城镇建设，建设内容主要包括建筑立面改造、节点提升、地下管网改造、道路改造等项目 | 2016-2020 | 350000 | 40000 | 部分镇（街道）立面改造基本完成，节点提升、管网道路建设 | 德清县 |
| 8 | 德清县城市道路建设工程 | 主要建设内容包括长虹街东延、春晖街改造、丰桥港改造、舞阳街东延（虎山路-下仁公路段）、康民路等城市道路工程 | 2016-2020 | 200000 | 40000 | 长虹街东延、春晖街改造、丰桥港改造分别完成工程量的40%、90%和60%，舞阳街东延开工建设,其余正常推进 | 德清县 |
| 9 | 湖州莫干山高新技术产业开发区配套基础设施建设项目 | 总规划面积约74.7平方公里，建设内容包括城北高新园、康乾科技园、地理信息产业园、通用航空产业园 | 2016-2020 | 300000 | 25000 | E号路延伸桥梁路基完成；十六号路、十号路基本完工；污水处理厂一期主体完工 | 德清县 |
| 10 | 长兴县美丽城镇建设项目 | 全县各乡镇（街道、园区）集镇道路交通、停车、雨污水改造、防洪、重要节点等改造提升，共230个子项目 | 2017-2018 | 256332 | 71000 | 部分项目完工 | 长兴县 |
| 11 | 南太湖工业平台场平工程 | 主要对孤峰山体开挖、矿坑回填、边坡留设及边坡生态恢复，共平整土地面积2241亩 | 2017-2018 | 22000 | 10000 | 全面启动场地平整工程，基本完成南太湖区域的开挖、回填工程，同步推进吕山区域相关工作，腾出有效矿地1000亩 | 长兴县 |
| 12 | 长兴历史文化街区项目 | 用地面积约91亩，总建筑面积约14.6万平方米，地上部分共21个单体，年接待游客人数10万人次 | 2016-2019 | 50000 | 15000 | 部分主体完工 | 长兴县 |
| 13 | 太湖图影重点项目基础设施及配套工程 | 弁山路长5公里，宽32米；碧岩寺路长1.5公里，宽15米；陈湾漾路长0.8公里，宽15米；大荡漾路长2.4公里，宽15米 | 2016-2019 | 46000 | 10000 | 道路路基填筑基本完成，桥梁施工完成70% | 长兴县 |
| 14 | 擎鲸智慧云医疗小镇项目 | 用地面积约303亩，建筑面积约25.0万平方米，打造“智慧医疗”大健康产业，医疗研发转化基地 | 2017-2018 | 40000 | 15000 | 主体建设 | 长兴县 |
| 15 | 太湖蜜月小镇配套工程 | 包括新建邱城路与蜜月路，改造邱岗路；建设文化创意园；建设蜜月长廊；小梅村及马池潭村两个村庄整治；邱城公园广场改造以及相关配套工程 | 2016-2019 | 36672 | 10000 | 道路、村庄整治完成，文化创意园完成50% | 太湖度假区 |
| 16 | 市北北片-日晖路项目 | 道路长3787米，宽36米 | 2017-2019 | 11140 | 1500 | 部分路基完成 | 市城市集团 |
| 17 | 湖州市城乡供水一体化乡镇配水管网改造工程 | 二级配水管网改造（主管网D100及以上）1201公里；三级配水管网改造（支管网D100以下）4919公里；一户一表改造167261户；并对部分乡镇水厂配水站进行改造 | 2016-2018 | 60478 | 30000 | 二级管网基本完成 | 市城市集团 |
| 18 | 仁皇山新区北片区域整治项目 | 整治范围120万平方米，涉及整治总户数为1374户，征收房屋建筑面积约48.8万平方米；设计场地平整土地面积约180.4万平方米 | 2015-2019 | 197800 | 24000 | 完成南窑湾、木桥头约160户农房拆迁，完成将军山剩余拆迁，启动金家兜七家村、垄山汤家埭拆迁工作 | 市城市集团 |
| 19 | 湖州市新能源汽车分时租赁一体化运营项目 | 设立湖州市新能源汽车运营管理控制中心，投放6000辆纯电动汽车，建设400个租赁网点、9000套充电桩、电气化改造18000个停车位 | 2017-2019 | 88000 | 13400 | 建立湖州市新能源汽车运营管理控制中心，投放1000辆纯电动汽车，建设60个租赁网点、1500套充电桩、电气化改造8000个停车位 | 市城市集团 |
| 20 | 市北分区北片征迁项目 | 征迁范围总面积约4.5平方公里，房屋征迁1552户 | 2017-2020 | 400000 | 20000 | 启动天字圩、南瑶台两个自然村征地拆迁，完成约100户 | 市城市集团 |
| 21 | 湖东西区地块HD46-1项目 | 用地面积约68亩，新增建筑面积约8.9万平方米，其中地下2.6万平方米 | 2017-2020 | 50270 | 2100 | 完成地块户农户拆迁，工程建设完成招投标 | 市城市集团 |
| 22 | 湖东西区开发建设项目 | 南塘路、大升路、东柿路、漾东南路、毗山南路、蜀山路、中塘路、纬一路等道路建设 | 2007-2020 | 307800 | 7000 | 完成东柿路、大升路南段30户拆迁及征地工作，启动318国道沿线企业拆迁，大升路南段完成 | 市城市集团 |
| 四 | 生态环保领域 | 10 |  | 717030 | 210200 |  |  |
| 1 | 南浔区城镇环境综合整治项目 | 南浔区范围内中心城区、中心镇、特色小镇等小城镇环境综合整治，包括道路、绿化、亮化、污水处理厂及管网设施等基础设施建设，及沿街立面改造、公园绿地等公共设施建设及改造提升 | 2017-2019 | 400000 | 120000 | 完成部分城镇环境综合整治 | 南浔区 |
| 2 | 振浔污水处理厂（二期）项目 | 扩容建设污水处理能力2万吨/日，改造原污水处理能力3万吨/日 | 2017-2018 | 9140 | 4500 | 扩容2万吨/日完工，改造3万吨/日污水处理能力完成50% | 南浔区 |
| 3 | 安吉灵峰旅游度假区浒溪生态治理二期（PPP）项目 | 该PPP项目包括河道及中心湖区景观、浒溪西岸（墨竹桥-云鸿西桥段）景观提升南区块、浮玉路道路景观、浮玉路地下通道等14个工程 | 2017-2019 | 37623 | 15000 | 中心湖景观、浒溪景观南区块、浮玉路景观3个工程累计完成总工程量的80%；浮玉路地下通道及2个渠道工程基本完工；其他9个子工程均完成总工程量的70% | 安吉县 |
| 4 | 世行贷款安吉农村生活污水处理系统示范工程 | 新建污水处理厂2座；新建污水主管网183公里，支管网288公里，新建水厂2座、扩建1座，新建供水主管网142公里，支管网120公里；实施农村给排水村庄86个（纳管村52个、分散式村34个） | 2017-2019 | 68000 | 15000 | 污水处理厂基本完成，赋石水厂完成前期工作，天荒坪片区排水工程施工队进场 | 安吉县 |
| 5 | 安吉县城市天然气利用工程 | 建设中心气源站一座，高中压调压站2座，LNG站1座，高压管网24千米,贯通小区50000户 | 2014-2018 | 30962 | 3900 | 完成良朋站高压管线工程、剑山安置区、梅溪河滨小区等管线 | 安吉县 |
| 6 | 梅东片区水系环境综合整治工程 | 建设内容主要包括水系整治工程，水体生态净化工程及防洪排涝工程三部分 | 2017-2019 | 40000 | 5000 | 完成一期整治工程 | 太湖度假区 |
| 7 | 长田漾湿地景区建设工程（PPP项目） | 用地面积约382亩，新建建筑面积约4.0万平方米，建设内容主要可细化为南北两片和十一个功能区，通过科学保护长田漾湿地的生态环境，结合地形地貌进行适度开发利用，逐步将其建设具有生态保育、生物科普、文化展示、休闲体验功能的国家一流的生态湿地公园 | 2016-2019 | 76000 | 15000 | 完成基础及政策处理 | 太湖度假区 |
| 8 | 湖州南太湖焚烧厂四期 | 项目新增建设规模为日处理生活垃圾750吨，配置1台750吨/日的炉排焚烧炉及1台凝汽式发电机组 | 2017-2018 | 35000 | 20000 | 完成土建工程及主体设备订购 | 市建设局 |
| 9 | 湖州市市北污水处理厂二期工程 | 用地面积约223亩，本期建设占地84亩，新建污水处理厂二期（包括新建厂房及构筑物，并购置相应设备），按3万吨/日规模实施 | 2016-2018 | 13000 | 6000 | 主体完成 | 市城市集团 |
| 10 | 奥体湿地公园周边水环境整治项目 （五水共治） | 整治面积14.38万平方米，主要内容为奥体湿地公园周边水域区域整治及景观改造 | 2017-2018 | 7305 | 5800 | 完成总工程量的80% | 市城市集团 |
| 五 | 公共服务领域 | 51 |  | 4857639 | 913400 |  |  |
| 1 | 吴兴区人民医院建设项目 | 用地面积约110.3亩，建筑面积约8.0万平方米的三乙综合医院，共有600张床位，主要包括建设急诊、门诊、住院部、医技用房、保障用房、保健用房、科研教学用房、公共卫生中心等 | 2015-2018 | 45000 | 10000 | 主体完工、部分装修 | 吴兴区 |
| 2 | 吴兴区美妆文化公园项目 | 用地面积约1000亩，其中建设用地面积约105亩，主要建设内容为香料植物园、美妆小镇客厅 | 2016-2019 | 120000 | 18000 | 种植区域基本完成种植，园区道路开工建设 | 吴兴区 |
| 3 | 吴兴区埭溪联山大社区安置房建设工程 | 用地面积约727亩，新增建设面积50.0万平方米 | 2014-2018 | 90000 | 12000 | 公寓房完成主休结顶，商业配套完成30% | 吴兴区 |
| 4 | 东林镇四大农民社区项目 | 建筑面积约100.0万平方米及配套工程，内容包括镇东、镇南、镇西、镇北（东明）四个农民社区基建工程 | 2017-2025 | 200000 | 20000 | 主体建设 | 吴兴区 |
| 5 | 爱山小学高新区校区项目 | 用地面积约75亩，建筑面积约4.0万平方米，规模为36个班 | 2017-2018 | 18189 | 10000 | 行政楼和操场等建设完成 | 吴兴区 |
| 6 | 湖州市浙北明州医院项目 | 租用湖州市公园路255号（原老三院）房屋，设置床位300张，医院拟设大内科、大外科、儿科，口腔科、眼科，耳鼻喉科等内容 | 2017-2018 | 20000 | 8000 | 装修改建完成，设备订购 | 吴兴区 |
| 7 | 织西安置房项目 | 用地面积约138.8亩，总建筑面积约17.7万平方米 | 2017-2019 | 50000 | 20000 | 地下室完成 | 吴兴区 |
| 8 | 双林庆同小学异地迁建项目 | 用地面积约103亩，新建教学楼、食堂、专业楼及其他辅助用房和设施，建设规模为60个班 | 2017-2018 | 19500 | 10000 | 完成教学楼等主体建筑二层建设 | 南浔区 |
| 9 | 德清保障性住房及安置小区建设项目 | 建设城东棚户区改造（一期）、千秋村安置小区二期、城西村安置小区一期、城西村安置小区二期、武康城南保障房（二期）、乾元保障房等安置小区和保障房 | 2016-2018 | 400000 | 70000 | 武康城南保障房二期、乾元保障房等项目完工，城东棚户区、千秋二期、城西一期等项目主体建设 | 德清县 |
| 10 | 浙江工业大学德清校区项目 | 用地面积约1000亩，总建筑面积约40.0万平方米，其中教学科研用房25.0万平方米，后勤用房15.0万平方米 | 2017-2019 | 258676 | 15000 | 基础施工 | 德清县 |
| 11 | 国网浙江（湖州）通航华东中心基地项目 | 用地面积约98亩，新增建筑面积约2.0万平方米，主要包括建设直升机库、无人机库、油料车库等用房；购置若干通航飞行器，包括直升机、大型无人机、中型及固定翼无人机 | 2017-2018 | 105145 | 10000 | 厂房建设完成30% | 德清县 |
| 12 | 德清县校区建设工程 | 建设德清电大、华盛达外语学校、春晖小学、求是高级中学、新高中、莫干山外国语中学等工程 | 2013-2020 | 200000 | 25000 | 华盛达外国语学校等项目主体建设，春晖小学等项目竣工投用 | 德清县 |
| 13 | 德清县人民医院新建住院楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房工程 | 用地面积约64.5亩，建筑面积约7.1万平方米，包括新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房等 | 2016-2019 | 46810 | 8000 | 完成工程量30% | 德清县 |
| 14 | 德清医院异地搬迁工程 | 用地面积约124亩，新增建筑面积约9.2万平方米，包括住院楼、门诊楼、急诊楼、医技行政综合楼等，新增床位数600张 | 2016-2019 | 33000 | 8000 | 完成工程量40% | 德清县 |
| 15 | 长兴县中医院迁建工程二期综合楼项目 | 用地面积约60亩，建筑面积约3.4万平方米，其中医疗综合楼建筑面积约3.3万平方米（含地下0.5万平方米）；主楼十五层、裙房四层、地下一层 | 2015-2018 | 17105 | 5000 | 主体结构完成，装修完成50% | 长兴县 |
| 16 | 长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼项目 | 用地面积约60亩，建筑面积约4.5万平方米；原住院大楼4-5层改为教学用房、中心实验室、住院医师规培基地等，改造后床位400张 | 2017-2019 | 25000 | 5000 | 完成地下室，主体到12层 | 长兴县 |
| 17 | 城区公共停车泊位建设项目 | 结合地块开发建设，新增停车泊位1000个 | 2017-2020 | 30000 | 3000 | 结合地块开发建设，新增停车泊位200个 | 长兴县 |
| 18 | 太湖博物馆项目 | 建筑面积约2.8万平方米（含3000平方米综合性非遗展示馆），长兴县博物馆与太湖博物馆两馆合一 | 2017-2018 | 25000 | 10000 | 完成建筑主体施工，展厅陈展基础装修完成40%工程量 | 长兴县 |
| 19 | 树兰(安吉)健康城项目 | 用地面积约171亩，总建筑面积约2万平方米；新建一个按三级甲等标准设计的综合医院（树兰安吉医院），床位规模为807张，新建高端体检、医疗科技体验、健康超市、健身会所、中医养生等功能的部分健康产业平台 | 2017-2020 | 100000 | 25000 | 完成前期并启动建设，完成主体土建工程总量的50% | 安吉县 |
| 20 | 递铺镇第三小学迁建工程 | 用地面积约158.3亩，总建筑面积约5.1万平方米，对递铺三小、育新培智学校、少体校进行迁建，建设一所现代化综合性学校，其中递铺三小教学规模60个班，育新培智学校教学规模15个班 | 2017-2018 | 45000 | 15000 | 完成基础及地下部分 | 安吉县 |
| 21 | 昌硕文化中心二期建设工程 | 用地面积约30亩，总建筑面积约0.9万平方米，新建图书馆，包括土建、室内装修，智能化安装及室外市政景观工程 | 2017-2018 | 11500 | 1500 | 主体基础完工 | 安吉县 |
| 22 | 安吉县第三人民医院迁建工程 | 用地面积约100亩，总建筑面积约5.6万平方米，新建一个集急诊、门诊、医技、住院及综合服务一体的二级甲等综合性医院（非营利性医疗机构），设计床位规模为500张 | 2015-2018 | 25000 | 15000 | 土建基本完成 | 安吉县 |
| 23 | 安吉县中医院2号住院大楼新建工程 | 用地面积约15亩，总建筑面积约2.2万平方米，其中地下建筑面积约2500平方米，新建一幢地上九层、地下一层的住院大楼，并同步实施道路、绿化、停车位等配套工程；相关医疗设备设施采购安装 | 2016-2018 | 11000 | 4000 | 主体工程土建部分完工 | 安吉县 |
| 24 | 安吉太和山羽毛球训练基地项目 | 用地面积约30亩，新建一幢集训练、比赛为一体的羽毛球综合场馆，具体建设内容包括：一栋建筑面积约为1.1万平方米的综合场馆，并同步配套建设道路、绿化、照明等市政工程及各类设施设备的采购安装 | 2015-2018 | 15000 | 7500 | 完成场馆室内外装饰工程 | 安吉县 |
| 25 | 安吉龙山古文化生态纪念园项目 | 开发面积约717.75亩，其中建设用地面积约645亩，总建筑面积约1.5万平方米，新建游客服务接待中心、“古城国家遗址公园、江南农耕文化园、人文纪念园”等并同步实施绿化、道路、管网等配套设施 | 2016-2020 | 100000 | 10000 | 完成遗址公园道路建设50%，景观建设30%，科技保护中心建筑20% | 安吉县 |
| 26 | 浙江自然博物园核心馆区建设工程 | 用地面积约300亩，总建筑面积约5.3万余平方米，建设浙江十亿年与矿物宝石馆、生态馆、贝林馆、恐龙馆、海洋馆和自然艺术馆6个常设展区及功能展馆 | 2016-2018 | 62000 | 25000 | 土建安装、内部装饰、市政园林景观、绿化等基本完工，进入初验阶段 | 安吉县 |
| 27 | 上海交通大学国际学校项目 | 用地面积约220亩，新增建筑面积约18万平方米 | 2015-2018 | 100000 | 20000 | 主体完工 | 湖州开发区 |
| 28 | 湖州开发区景观绿化、流域整治工程 | 建设长湖申景观带、七里亭河沿线堤防及景观、妙湖港流域整治等工程 | 2017-2019 | 244500 | 45000 | 部分主体完工 | 湖州开发区 |
| 29 | 湖州开发区安居工程 | 建设茅柴园安置社区、王家漾安居、黄芝山安居工程、九九桥尹家村安居社区、西塞山分区康山村安居等工程 | 2017-2019 | 541660 | 120000 | 部分主体完工 | 湖州开发区 |
| 30 | 湖州开发区中小学工程 | 建设西南小学 、凤西中学、西南小学北侧体育公园（学校名称）等工程 | 2017-2019 | 57799 | 25000 | 部分主体完工 | 湖州开发区 |
| 31 | 浙江鑫达医院项目 | 用地面积约138亩，新建建筑面积约23万平米，按三甲医院建设标准，规划建设病床数为1400床，其中综合医院规划1200床，康复中心规划200床 | 2016-2019 | 210000 | 30000 | 主体结构封顶 | 太湖度假区 |
| 32 | 鑫远太湖国际健康城—持续照料退休社区（CCRC）项目 | 用地面积约104亩，新建建筑面积约8.3万平方米，主要建设养老公寓、老年用品街区、管理中心及配套医疗服务设施，预计提供1500张养老床位，打造服务与湖州本地乃至长三角养老养生、分时度假人群的精品人文亲情颐养住区 | 2016-2018 | 61100 | 20000 | 50%建筑主体结构封顶 | 太湖度假区 |
| 33 | 鑫远太湖国际健康城—活力社区项目 | 用地面积约79亩，新建建筑面积约15万平方米，建设多代居住区养老项目 | 2017-2019 | 80000 | 15000 | 开工建设 | 太湖度假区 |
| 34 | 湖东小学项目 | 用地面积约60.9亩，总建筑面积约2.4万平方米，本项目按48个教学班、2160人规模建设 | 2015-2018 | 15894 | 4900 | 主体完工 | 市城市集团 |
| 35 | 毘山大遗址公园项目 | 用地面积约2145亩，西起三里桥河东岸，东至大升路西侧、北起二环北路，南至吴兴大道，湖农户拆迁50户 | 2017-2019 | 26000 | 10000 | 完成毗山遗址公园范围内的农户征迁工作，开工建设 | 市城市集团 |
| 36 | 石油大厦北侧安置房项目 | 用地面积约6亩，建设总建筑面积约1.5万平方米 | 2016-2018 | 11000 | 5000 | 地下室结顶，主体到2层平面 | 市城市集团 |
| 37 | 城市规划展览馆工程 | 用地面积约15亩，总建筑面积约1.5万平方米 | 2016-2018 | 16700 | 8000 | 主体结顶 | 市城市集团 |
| 38 | 金田家园二期项目 | 用地面积约107.5亩，建筑面积约13.4万平方米 | 2017-2019 | 58100 | 3000 | 开工建设 | 市城市集团 |
| 39 | 浙北医学中心（湖州市中心医院整体迁建工程）项目 | 用地面积约320亩，总建筑面积约20.7万平方米，其中地上建筑面积约15.7万平方米，地下建筑面积约5.0万平方米，项目建设内容主要包括中心医院医疗综合楼、南太湖医疗保健中心、地下停车库、开关站（垃圾暂存）、高压氧舱、污水处理站等建筑，道路、停车场、绿化、河道整治、桥梁等室外配套工程 | 2015-2019 | 198800 | 40400 | 地下室完成，结构中验完成过半；河道综合整治工程驳岸工程基本完成 | 市城市集团 |
| 40 | 33号地块棚户区（城中村）改造项目 | 用地面积约306亩，主要包括市北分区农民安置房的建设，一期开发项目总建筑面积约15.7万平方米 | 2015-2020 | 155187 | 15000 | 一期部分主体装饰工程完成；二期开工建设 | 市城市集团 |
| 41 | 市陌路4、5、6号地块建设工程 | 总建筑面积约18万平方米，为安置房、幼儿园、商业办公、农贸市场综合楼、酒店式公寓及配套用房 | 2016-2019 | 133000 | 47000 | 部分主体结顶，6#块、5#块开工建设 | 市城市集团 |
| 42 | 市北分区28号地块棚户区（城中村、危旧房）改造工程项目 | 用地面积约226.8亩，总建筑面积约37.5万平方米，住宅总套数2212套，建设内容包括拆迁安置房、公建配套、地下建筑及道路、绿化等室外工程 | 2016-2019 | 178246 | 30100 | 1标段单体装饰装修及水电安装，2标段完成市政配套，3标段主体结顶，4标段总布配套进场施工 | 市城市集团 |
| 43 | 市北分区南片棚户区改造项目 | 总计拆迁253户，市北分区南片白鱼潭路北延、潜庄路、后庄路、四中路、井安路西段等道路建设，道路总长3.7千米 | 2016-2020 | 394900 | 30000 | 完成33号块42户和24号块20户拆迁；启动31号块170户、后庄路东段20户、30号块拆迁等；白渔潭路北延、四中路、潜庄路完工 | 市城市集团 |
| 44 | 渔船头安置房项目 | 用地面积约76.5亩，总建筑面积约8.0万平方米，其中东区块建筑面积约4.7万平方米，西区块建筑面积约3.3万平方米，东区块为8幢11层的高层，西区块为10幢4层带阁楼的多层，住宅总户数528户，规划停车位594个 | 2016-2018 | 37950 | 17000 | 东区完成主体结顶，西区单体竣工 | 市城市集团 |
| 45 | 党风廉政电教信息中心项目 | 用地面积约15亩，总建筑面积约1.3万平方米，其中地上建筑面积约1万平方米，地下建筑面积约3000平方米 | 2017-2018 | 7000 | 2000 | 地下室顶板浇筑完成 | 市城市集团 |
| 46 | 农经干校地块建设项目 | 用地面积约28亩，建设内容包括居住、消防、农贸市场、商业、公共停车场库，总体布局主要有消防站、综合楼（包括农贸市场、商业、公共停车场库）、居住片区三部分组成，总建筑面积约为2.7万平方米 | 2015-2018 | 14600 | 5000 | 单体完成初验，市政道路二灰完成 | 市城市集团 |
| 47 | 达昌地块建设项目 | 用地面积约156.6亩，新建房屋总建筑面积约23万平方米，一期规模建筑面积约为15万平方米，二期约为8万平方米 | 2016-2021 | 190000 | 28000 | 土建1#标段12月底主体施工6-8层；2#标段2017年12月底地下室顶板基本完成；3#标段2017年底开标，进场准备 | 市城市集团 |
| 48 | 湖州市新华变电所南侧地块项目 | 用地面积约16.5亩，总建筑面积约为2.3万平方米，半地下室建筑面积约为0.4万平方米 | 2017-2019 | 24000 | 10000 | 主体结顶 | 市城市集团 |
| 49 | 中心农贸市场原址重建工程 | 用地面积约15亩，总建筑面积约1.8万平方米，地上三层建筑面积约1.3万平方米，地下二层建筑面积约0.5万平方米 | 2017-2019 | 10000 | 5000 | 地下室结顶 | 市城市集团 |
| 50 | 湖州鲜绿多“菜篮子”工程宅配项目 | 规划建设农产品采购中心，大型农产品自动化分拣包装中心，建设100家生鲜农产品微市场等，其中一期建农产品采购中心，农产品自动化分拣包装中心，开发手机客户端，开设“农产品微市场”3家；二期建大型农产品储备冷库，农产品储备仓库、增加微市场网点布局等 | 2016-2019 | 10900 | 5000 | 完成农产品储备冷库、仓库，新增生鲜农产品微市场20家 | 市商务局 |
| 51 | 湖州市殡仪馆改扩建工程 | 湖州市殡仪馆改扩建项目分：灵堂服务区、火化悼念区、殡仪服务区、综合办公服务区等功能，总建筑面积约为1.95万平方米，其中改建面积为0.25万平方米，扩建面积为1.7万平方米 | 2016-2018 | 7378 | 3000 | 完成市殡仪馆改扩建工程二期，主要是完成火化楼、告别厅、追悼大厅、业务综合大楼、灵堂服务中心建设并投入使用 | 市民政局 |

附件3

2017年市重点建设竣工投运类项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 总投资 | 2017年投资计划 | 2017年主要形象进度 | 所属县区（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 69 |  | 3677741 | 1031988 |  |  |
| 一 | 产业转型领域 | 35 |  | 1742854 | 443589 |  |  |
| (一) | 先进制造业项目 | 27 |  | 1338354 | 323089 |  |  |
| 1 | 湖州吴兴童装配套产业园建设工程（砂洗城） | 用地面积约232亩，建筑面积约33万平方米，共设19间砂洗车间、342间印花车间 | 2015-2017 | 91924 | 30000 | 竣工 | 吴兴区 |
| 2 | 韩佛化妆品有限公司年产2500吨高端化妆品项目 | 用地面积约50亩，建筑面积约4.4万平方米，形成年产2500吨高端化妆品的生产能力 | 2016-2017 | 17500 | 5000 | 竣工投产 | 吴兴区 |
| 3 | 湖州吴兴华隆机械有限公司年产160万件新型农业机械配件项目 | 用地面积约35亩，新建建筑面积约2.5万平方米，购置新型高端数控机床、激光切割机等国产设备，形成年产160万件新型农业机械配件的生产能力 | 2017-2017 | 15000 | 15000 | 竣工 | 吴兴区 |
| 4 | 浙江艾荣达健康科技有限公司健康产品生产基地及研发中心建设项目 | 用地面积约76亩，建筑面积约7.1万平方米，购置智能焊接机器人、精密注塑机、数控车床、铣床等生产设备，形成年产高档按摩椅10万台、美容小件、按摩器具43万台（套）的生产能力 | 2016-2017 | 44800 | 15000 | 竣工投产 | 南浔区 |
| 5 | 湖州南浔载信亚麻科技有限公司年产3000吨花色高支亚麻纱、2500吨亚麻布项目 | 用地面积约52亩，建筑面积约4.9万平方米，新购入自动织布机、自动络筒机、节梳机等设备181台，形成年产3000吨花色高支亚麻纱、2500吨亚麻布的生产能力 | 2016-2017 | 52000 | 25000 | 竣工投产 | 南浔区 |
| 6 | 浙江南奥电梯有限公司年产5000台整梯项目 | 用地面积约49亩，建筑面积约4.6万平方米，新增自动扶梯生产线、自动人行道自动生产线等118套生产设备 | 2016-2017 | 25000 | 10000 | 竣工投产 | 南浔区 |
| 7 | 湖州瑞意节能科技有限公司年产40万平方米高档节能门窗套件项目 | 用地面积约30亩，购置铝棒挤压成型线、组装生产线等设备 | 2016-2017 | 22000 | 10000 | 竣工投产 | 南浔区 |
| 8 | 浙江中天建筑产业化有限公司新建中天住宅产业化基地 | 用地面积约400亩，新增建筑面积约32万平方米，引进具有国际一流水平的内外墙板部品制造综合生产线，形成年产60万立方米预制混凝土构件的生产能力 | 2014-2017 | 130000 | 10000 | 竣工 | 德清县 |
| 9 | 德清常春藤新材料科技有限公司年产500万平方米新型超大规格陶瓷板材项目 | 利用原有厂房改造，总建筑面积约8万平方米，引进具有国际领先水平的干粉布料系统、超大规格压机、生坯切割机、喷釉机设备，购置微粉料车、进出五层干燥器辊台、五层干燥器、超大平板印花机等国产设备 | 2016-2017 | 28020 | 8000 | 竣工 | 德清县 |
| 10 | 中电科技德清华莹电子有限公司年产5亿只智能手机用CSP封装声表面波滤波器项目 | 利用原有厂房，引进具有国际先进水平的电子束蒸发台、电子束度膜机、涂胶显影设备、光刻机、自动探针台等设备，购置高真空镀膜设备、投影光刻机、五槽手动清洗机等国产设备 | 2016-2017 | 33000 | 3000 | 竣工 | 德清县 |
| 11 | 浙江越千树数码科技有限公司年产11700万平方米喷绘耗材，6300万平方米广告膜项目 | 用地面积约100亩，总建筑面积约9万平方米，购置涂布机、分切机、复合机等国产设备，形成年产11700万平方米喷绘耗材，6300万平方米广告膜的生产能力 | 2016-2017 | 61955 | 6000 | 竣工 | 德清县 |
| 12 | 长兴旗滨低辐射镀膜玻璃生产线年产600t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线项目 | 用地面积约420亩，新建建筑面积约35万平方米，异地搬迁升级改造2×600t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线 | 2015-2017 | 104146 | 5000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 13 | 长兴鲁茨机械有限公司年产100万吨智能电动工具生产项目 | 用地面积约92亩，新建建筑面积约8万平方米，购置数控车床、专用加工中心、精加工车间等生产及辅助设备187台（套），形成年产100万吨智能电动工具的生产能力 | 2016-2017 | 30000 | 8000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 14 | 浙江诺力机械股份有限公司四期项目年产22000台智能型电动工业车辆产能项目 | 用地面积约200亩，新建建筑面积约6.2万平方米，形成年产22000台智能型电动工业车辆的生产能力 | 2016-2017 | 24469 | 2000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 15 | 浙江江森自控电池有限公司新增年产190万只AGM电池扩建项目 | 用地面积约60亩，新建建筑面积4.8万平方米，形成年产190万只AGM电池的生产能力 | 2016-2017 | 60000 | 5000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 16 | 长兴光普太阳能科技项目年产200MW太阳能电池片和200MW组件项目 | 用地面积约36亩，新建建筑面积3.8万平方米，形成年产200MW太阳能电池片和200MW组件的生产能力 | 2015-2017 | 52917 | 8000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 17 | 浙江超威创元实业有限公司年产2260兆瓦时电动汽车用锂电池、900兆瓦时电动自行车用锂电池产能池项目 | 拟租赁厂房及辅助用房3.2万平方米，年新增260MWH锂离子动力电池、年产900M瓦时电动自行车锂离子电池的生产能力 | 2016-2017 | 45000 | 10000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 18 | 湖州优全护理用品科技有限公司年产8亿片尿不湿、500万包湿巾的生产能力项目 | 用地面积约70亩，建筑面积约5.6万平方米，形成年产8亿片尿不湿、500万包湿巾的生产能力 | 2016-2017 | 30000 | 15000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 19 | 浙江中山化工集团股份有限公司年产10万吨中山科技（生态）农业环保制剂建设项目 | 用地面积约400亩，新建建筑面积约17.0万平方米，形成年产10万吨生态环保制剂项的生产能力 | 2016-2017 | 80000 | 15000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 20 | 浙江天能能源科技有限公司年产3GWh电动汽车用高能量动力锂离子电池项目 | 用地面积约58亩，新建建筑面积约4.0万平方米，形成年产3GWh电动汽车用高能量动力锂离子电池的生产能力 | 2016-2017 | 55000 | 20000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 21 | 浙江全瑞本科技股份有限公司年产2000吨非晶纳米晶带材、2000t非晶器材建设项目 | 用地面积约36亩，新建建筑面积约2.4万平方米，形成年产2000吨非晶纳米晶带材、2000t非晶器材的生产能力 | 2016-2017 | 20000 | 5000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 22 | 浙江华丰纸业科技有限公司年产6.5万吨卷烟产品配套用纸生产线项目 | 用地面积约250亩，新建建筑面积约20.0万平方米；新增碎浆机、卷纸机、分切机等国产设备75台套，引进法国、德国造纸机、软辊压光机、复卷机等生产设备95台套 | 2015-2017 | 178134 | 40000 | 竣工投产 | 安吉县 |
| 23 | 浙江洁美电子信息材料有限公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 | 用地面积约140亩，新建建筑面积约11.2万平方米；新增2640造纸机、切纸机、原纸分切机等国产设备436台套 | 2015-2017 | 35400 | 2000 | 竣工投产 | 安吉县 |
| 24 | 浙江宏途管业有限公司年产15000千米碳纤维复合材料线芯生产线项目 | 用地面积约28.9亩，新建建筑面积约3.3万平方米；新增高速成型机、复合芯牵引器、自动收线机等国产设备312套 | 2015-2017 | 12000 | 1000 | 竣工投产 | 安吉县 |
| 25 | 浙江和也健康科技有限公司年产2500万套纳米级磁性保健床垫及相关用品生产线项目 | 用地面积约178亩，新建建筑面积约14.2万平方米；新增验布机、电脑平缝机、涂胶机等国产设备2778台套 | 2016-2017 | 30000 | 30000 | 竣工投产 | 安吉县 |
| 26 | 浙江荣正管业有限公司年产2000万米各类塑料管生产线项目 | 用地面积约46.5亩，建筑面积约2.7万平方米，新增PVC电力管材生产线、MPP电力管材生产线、电力管材模具等国产设备167台套 | 2017-2017 | 10089 | 10089 | 竣工投产 | 安吉县 |
| 27 | 浙江核力欣健年产微生态片剂2亿片、化药首仿药胶囊1亿粒、乳清蛋白粉100吨项目 | 建筑面积约4.8万平方米，形成年产微生态片剂2亿片、化药首仿药胶囊1亿粒、乳清蛋白粉100吨的生产能力 | 2015-2017 | 50000 | 10000 | 竣工投产 | 湖州开发区 |
| (二) | 现代服务业项目 | 7 |  | 372500 | 114500 |  |  |
| 1 | 湖州省级现代物流装备高新技术产业园区现代物流装备技术研究创业中心建设项目 | 用地面积约54亩，新建建筑面积约36万平方米，集聚、孵化现代物流装备产业企业，重点研发仓储物流装备、输送物流装备、装卸物流装备、智能化系统集成等技术 | 2014-2017 | 82000 | 16000 | 完工 | 吴兴区 |
| 2 | 广弘华美达广场项目 | 建筑面积约5.5万平方米，规划建设为300个床位的五星级商务酒店 | 2015-2017 | 65000 | 35000 | 竣工 | 南浔区 |
| 3 | 下渚湖度假村项目 | 用地面积约24.8亩，主要建设集会议、餐饮、休闲娱乐为一体的旅游度假村 | 2016-2017 | 12500 | 2000 | 竣工 | 德清县 |
| 4 | 长兴图影旅游度假区美合房车营地项目 | 用地面积约145亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设包括房车营地服务中心、接待中心、康体中心、度假村等 | 2015-2017 | 50000 | 8000 | 竣工 | 长兴县 |
| 5 | 浙江新农都长兴农产品物流中心项目 | 用地面积约390亩，总建筑面积约28万平方米，建设农产品交易市场及相关市场配套 | 2014-2017 | 100000 | 30000 | 竣工 | 长兴县 |
| 6 | 湖州影视城（一期民国城）项目 | 用地面积约110亩，新建建筑面积约8万平方米，主要打造集剧本创作、影视剧拍摄、制作、人才培养、影视总部经济、影视节会和观光旅游于一体的综合性影视基地 | 2016-2017 | 50000 | 10500 | 完工 | 太湖度假区 |
| 7 | “海德花园”公寓式酒店项目 | 用地面积约27.7亩，新建建筑面积约2.3万平方米，其中11号楼公寓式酒店1万平方米 | 2016-2017 | 13000 | 13000 | 完工 | 太湖度假区 |
| (三) | 现代农业项目 | 1 |  | 32000 | 6000 |  |  |
| 1 | 森赫大运河现代农业示范园项目 | 租赁土地约520亩，打造“一环三区八园”的现代生态农业示范园区，建设农业科技创新示范区、蚕桑文化体验区、芳香花卉与水产养殖生态区 | 2015-2017 | 32000 | 6000 | 基本完工 | 南浔区 |
| 二 | 基础设施领域 | 14 |  | 631312 | 322525 |  |  |
| (一) | 交通项目 | 2 |  | 77000 | 77000 |  |  |
| 1 | 全市国省道干线公路及农村公路养护工程 | 国省道70公里、农村公路280公里 | 2017-2017 | 35000 | 35000 | 完成 | 市交通运输局 |
| 2 | 苕溪东路中段（北街至环漾路）道路改造二、三期项目 | 全长约0.5公里，北侧拓宽至双向六车道，二期环城东路29#块20户拆迁，三期251户拆迁，共计271户 | 2016-2017 | 42000 | 42000 | 竣工 | 市城市集团 |
| (二) | 水利项目 | 5 |  | 212400 | 53525 |  |  |
| 1 | 苕溪清水入湖河道整治工程（德清段） | 导流西岸整治加高加固堤防40.1公里，改造节制闸8座 | 2013-2017 | 62200 | 7200 | 完工 | 德清县 |
| 2 | 苕溪清水入湖河道整治工程（太湖度假区段） | 主要为小梅港（白雀塘桥～太湖口段）河道整治工程和水环境改善工程 | 2014-2017 | 17100 | 2500 | 完工 | 太湖度假区 |
| 3 | 苕溪清水入湖河道整治工程（湖州市区段） | 整治拓浚河道9.42公里，加固堤防及护岸32.78公里,新建堤防38.82公里，河道清淤28.27公里，建设闸站13座 | 2014-2017 | 103100 | 13825 | 完工 | 市水利局 |
| 4 | 全市河道清淤工程 | 清淤1100万方 | 2017-2017 | 15000 | 15000 | 完工 | 市水利局 |
| 5 | 全市农田水利工程 | 小农水重点县建设、圩区标准化整治10万亩 | 2017-2017 | 15000 | 15000 | 完工 | 市水利局 |
| (三) | 能源通讯项目 | 7 |  | 341912 | 192000 |  |  |
| 1 | 湖州南太湖电力科技有限公司热电联产项目 | 总规模为4炉3机，一期建设2台130t∕h和1台90t∕h高温超高压锅炉配2台12MW的抽背式汽轮发电机组，同步建设高效脱硫脱硝设施 | 2016-2017 | 65400 | 30000 | 竣工投产 | 南浔区 |
| 2 | 中节能复旦长兴70兆瓦光伏智慧农业综合示范项目 | 租赁鱼塘和农田面积约1995亩，建设规模为70兆瓦农光互补地面光伏电站 | 2016-2017 | 60658 | 5000 | 竣工 | 长兴县 |
| 3 | 华电福新湖州长兴风力发电场项目 | 用地面积约11亩，安装30台单机容量为2000千瓦的风力发电机组，总容量为2.2万千瓦 | 2015-2017 | 63854 | 5000 | 竣工 | 长兴县 |
| 4 | 安吉草荡水库50MWp渔光互补光伏发电项目 | 租用梅溪镇草荡水库水域面积约1200亩建设并网型太阳能光伏发电项目，总装机容量为50兆瓦 | 2017-2017 | 46000 | 46000 | 竣工 | 安吉县 |
| 5 | 湖州移动信息化建设工程 | 全年新建1000个左右的4G基站和300个左右基站的扩容，城区驻地网补强和农村广覆盖及深覆盖的工程推进，新建260管孔公里，新建光缆10000皮长公里 | 2017-2017 | 50000 | 50000 | 完工 | 移动湖州分公司 |
| 6 | 湖州联通信息化建设工程 | 建设131个基站，建设5340栋楼宇，新建端口80352个 | 2017-2017 | 20000 | 20000 | 完工 | 联通湖州分公司 |
| 7 | 湖州电信信息化建设工程 | 建设规模约2210个站 | 2017-2017 | 36000 | 36000 | 完工 | 电信湖州分公司 |
| 三 | 城乡统筹领域 | 8 |  | 627292 | 82670 |  |  |
| 1 | 湖州省级现代物流装备高新技术产业园区快速路项目 | 总长20.40公里，包括城市快速路2条及连接道路2条 | 2014-2017 | 202622 | 20000 | 完成 | 吴兴区 |
| 2 | 南浔下塘西街旧城改造工程（垂虹公园） | 建设园路、广场等硬地铺装面积约1.3万平方米，绿地面积约1.1万平方米，景观水池面积约563平方米，改造驳岸约630米，新建笔亭、浔楼、碑廊及雕塑等景观小品约1.3万平方米，地下车库约1.9万平方米 | 2015-2017 | 45000 | 10000 | 完工 | 南浔区 |
| 3 | 练市小城市基础设施建设项目 | 改建城区练市大道、振兴路、中吉路等道路，新建功能区茹家甸路、新会路等道路 | 2015-2017 | 100000 | 20000 | 完工 | 南浔区 |
| 4 | 梅东农民拆迁安置用房（四期）工程 | 用地面积约90亩，新建建筑面积约6.2万平方米，共470户 | 2016-2017 | 20147 | 7500 | 完工 | 太湖度假区 |
| 5 | 长东农民社区建设工程 | 用地面积约114亩，新建建筑面积约16.2万平方米，共1149户 | 2014-2017 | 58318 | 8000 | 完工 | 太湖度假区 |
| 6 | 金田家园一期项目 | 用地面积约99亩，总建筑面积约14.74万平方米，包括拆迁安置用房、公建配套和地下停车库，其中住宅1084套（含270套单身公寓） | 2014-2017 | 65383 | 1500 | 竣工 | 市城市集团 |
| 7 | 仁皇山北区18B-1-2-3地块征迁项目（南皋桥集镇） | 用地面积约361.5亩，地块内需拆除460户农户、13家单位拆迁总面约18.5万平方米 | 2010-2017 | 105000 | 8000 | 完工 | 市城市集团 |
| 8 | 湖州市中心城区红旗景都综合楼工程 | 用地面积约10亩，建筑面积约4.1万平方米，建设内容主要包括商业用房、住宅、业务用房、酒店式公寓、附属用房及地下室等 | 2015-2017 | 30822 | 7670 | 竣工 | 市建设局 |
| 四 | 生态环保领域 | 3 |  | 156804 | 30654 |  |  |
| 1 | 湖州南浔镇中心城区水环境综合整治工程 | 对中心城区20条河流以及新区围绕金象湖公园的10条河流进行水环境综合整治，治理河道总长47.1公里，岸线长度超过87公里，改造面积约96.6万平方米；南浔镇与开发区污水管网30公里，沿河两岸延伸20米范围内对部分养殖户、污染企业实行拆迁，综合整理拆 | 2014-2017 | 96743 | 15000 | 完工 | 南浔区 |
| 2 | 浙江浙能长兴发电有限公司节能技改项目 | 利用现有土地及厂房，建设消防安保中心及生产及辅助用房30048平方米，机组烟气超低排放改造工程 | 2015-2017 | 53380 | 12000 | 竣工投产 | 长兴县 |
| 3 | 湖州西塞路天然气门站搬迁工程 | 建设合建站一座，其中门站年供气规模4亿立方米；LNG应急站储气容量6×150立方米；CNG加气母站日供气7.2万方以及辅助公用工程 | 2015-2017 | 6681 | 3654 | 竣工 | 市城市集团 |
| 五 | 公共服务领域 | 9 |  | 519479 | 152550 |  |  |
| 1 | 吴兴区枫叶国际学校项目 | 用地面积约133亩，新建建筑面积约6.7万平方米；按国内知名国际学校要求进行建设，规划在校生2250人（其中幼儿园15个班，小学24个班，初中36个班） | 2016-2017 | 30320 | 18000 | 完工 | 吴兴区 |
| 2 | 吴兴区文体中心项目 | 用地面积约140亩，新建建筑面积约12万平方米，主要包括建设3500座席的体育馆，以及全民健身中心、室外健身场地、文化馆、博物馆、少儿图书馆等 | 2015-2017 | 100000 | 60000 | 完工 | 吴兴区 |
| 3 | 吴兴实验中学项目 | 用地面积约104.03亩，新建建筑面积约8.2万平方米；规模建设36个班 | 2017-2017 | 26550 | 26550 | 完工 | 吴兴区 |
| 4 | 长兴县太湖高级中学迁建工程 | 用地面积约200亩，新建教学、办公、生活用房8.2万平方米，新增办学规模60个班级，3000名学生 | 2015-2017 | 43323 | 12000 | 竣工 | 长兴县 |
| 5 | 长兴县综合福利中心工程 | 用地面积约195亩，总建筑面积约4.9万平米，建设老年休养、孤儿院、救助管理、重残托养、培智学校 | 2013-2017 | 18000 | 6000 | 完工 | 长兴县 |
| 6 | 长广集团社会化管理职能移交-基础设施改造提升工程 | 用地面积约174亩，总建筑面积约11.9万平方米，其中住宅建筑面积约11.6万平方米，共1800套 | 2017-2017 | 25000 | 10000 | 竣工 | 长兴县 |
| 7 | 安吉县城中村改造安置房建设工程 | 用地面积约666亩，新建建筑面积约为49.21万平方米 | 2015-2017 | 239400 | 2000 | 竣工 | 安吉县 |
| 8 | 湖州市滨湖小学项目 | 用地面积约75亩，新建建筑面积约3.1万平方米，按48班规模建设 | 2015-2017 | 21886 | 3000 | 完工 | 太湖度假区 |
| 9 | 鑫远太湖国际健康城—邻里商业中心项目 | 用地面积约11.1亩，新建建筑面积约1.2万平方米，其中，地上总建筑面积约0.8万平方米，地下建筑面积约0.4万平方米 | 2017-2017 | 15000 | 15000 | 完工 | 太湖度假区 |

附件4

2017年市重点建设前期报批类项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 总投资 | 2017年 前期 进度 | 所属 县区 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 98 |  | 8093043 |  |  |
| 一 | 产业转型领域 | 48 |  | 4463836 |  |  |
| (一) | 先进制造业项目 | 27 |  | 1405136 |  |  |
| 1 | 年产500万台（套）高效节能电机生产线项目 | 各类新能源汽车电机生产，形成年产各类新能源汽车电机500万台(套)能力 | 2018-2020 | 61000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 2 | 年产3000万只电力电容器项目 | 用地面积约40亩，建筑面积约3.5万平方米，形成年产3000万只电力电容器能力 | 2018-2019 | 15000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 3 | 永续电池生产制造项目 | 租赁1.0万平米厂房，形成5V电压系列电池产品和12V电压系列电池产品、电动车电池模组生产线 | 2018-2019 | 30000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 4 | 心悦化妆品（湖州）生产基地项目 | 打造国内最有竞争力的化妆品“智造”基地 | 2018-2020 | 30000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 5 | 新建米醋、腐乳生产线项目 | 用地面积约101亩，新建米醋、腐乳生产车间 | 2018-2019 | 80000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 6 | 建华建材（湖州）有限公司（初定）新型环保建材项目（一期） | 规划用地面积约230亩，分两期实施，形成年产800万米管桩及100万平方米新型耐火墙板能力 | 2018-2021 | 50000 | 完成备案 | 南浔区 |
| 7 | 苏州登丰泵业有限公司年产15万台不锈钢离心泵建设项目 | 用地面积约50亩，购置全自动激光焊接设备、数控机床等先进设备，形成年产15万台不锈钢离心泵能力 | 2018-2019 | 20000 | 完成备案 | 南浔区 |
| 8 | 苏迅电梯有限公司机器人自动化系统及表面处理技改项目 | 改建部分厂房，引进国内外先进机器人和喷塑生产线、电泳线等设备，实现自动化生产工艺和机器换人 | 2018-2019 | 20000 | 完成备案 | 南浔区 |
| 9 | 浙江杭曼科技有限公司凯爱瑞食品香精德清基地项目 | 用地面积约250亩，建筑面积约20.0万平方米，年产12万吨天然提取物和食品香精的生产能力 | 2018-2020 | 112000 | 完成备案 | 德清县 |
| 10 | 浙江晋熙智能电气有限公司新建智能电气制造产业园项目 | 用地面积约140亩，建筑面积约 13.0万平方米， 引进具有国际领先水平的数控母线机，购置全自动装配流水线、喷塑线、吸塑成型机、数控切割机等国产设备 | 2018-2020 | 70000 | 完成备案 | 德清县 |
| 11 | 优模技术信息（上海）有限公司年产50000吨高性能铝合金汽车零部件项目 | 用地面积约95亩，建筑面积约7.6万平方米，购置进口和国产熔炼炉、进口挤压机、淬火炉和进口光谱分析仪、数控车床等设备 | 2018-2020 | 58000 | 完成备案 | 德清县 |
| 12 | 湖州杭华功能材料有限公司2.8万吨/年液体油墨及功能材料项目 | 用地面积约80亩，建筑面积约4.5万平方米，购置反应釜、搅拌机、砂磨机、调质釜等国产设备 | 2018-2019 | 28542 | 完成备案 | 德清县 |
| 13 | 浙江金波管业有限公司年产8000吨高密度聚乙烯双壁波纹管、4000吨硬质聚氯乙烯双壁波纹管等项目 | 用地面积约57.5亩，建筑面积约4.7万平方米，新增PE波纹管生产线、PVC挤出机、PVC成型机等各类国产设备 | 2018-2019 | 22000 | 完成备案 | 德清县 |
| 14 | 浙江立泰复合材料股份有限公司年产1.5万平方米新型军用防弹装甲项目 | 用地面积约50亩，建筑面积约4.5万平方米，购置喷丸设备、鼓风干燥箱、微粉涡流磨机等设备 | 2018-2019 | 20000 | 完成备案 | 德清县 |
| 15 | 杭州创兴纺织设备有限公司年生产纺织机械设备2000台套生产项目 | 用地面积约70亩，建筑面积约1.0万平方米，研发、生产拥有自主知识产权的纺织机械设备 | 2018-2019 | 15000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 16 | 天喔食品(集团)有限公司年产700万箱饮料红茶饮料生产项目 | 用地面积约60亩，建筑面积约2.8万平方米，引进德国进口红茶饮料线，年产700万箱红茶饮料 | 2018-2019 | 50000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 17 | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司年产食品级包装袋6000万件生产项目 | 用地面积约58亩，建筑面积约2.0万平方米，食品级包装袋生产项目 | 2018-2019 | 30000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 18 | 浙江艾格生物科技股份有限公司年产20000吨蛋液、3600吨蛋壳粉项目 | 新增用地面积约90亩，项目年产20000吨蛋液、3600吨蛋壳粉项目 | 2018-2019 | 30000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 19 | 山联龙盈（浙江）新材料股份有限公司年产8亿卷的无机矿粉薄膜胶带项目 | 新增用地面积约200亩，建筑面积约10.0万平方米，年产8亿卷的无机矿粉薄膜胶带 | 2018-2020 | 201600 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 20 | 浙江王金非织造布有限公司年产75000吨产业用特种水刺非织造布项目 | 新增用地面积约建造厂房及辅助用房12.8万平方米，购置水刺机、烘干机、梳理机、卷绕机等生产及辅助设备46台 | 2018-2019 | 66000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 21 | 长兴天佳纺织有限公司年加工化纤5000吨、高档经编面料8000吨、家纺用品50万套建设项目 | 新增厂房及辅助用房5.6万平方米，引入经编机加弹机整经机等生产辅助设备 | 2018-2019 | 20505 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 22 | 美思特射频技术科技（长兴）有限公司生产传感器及物联网射频技术项目 | 新建5.0万平方米厂房，生产传感器及物联网射频技术项目 | 2018-2019 | 20000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 23 | 浙江三叶草生物制药有限公司现代生物制药项目 | 建设用地面积约78亩，一期总建筑面积约2.9万平方米，办公楼、研发车间、倒班宿舍、生产厂房、实验室、分包装车间、仓库、动力中心等 | 2018-2020 | 50000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 24 | 浙江慧动智能家居有限公司年产60万件智能功能家居项目 | 用地面积约45.5亩，建筑面积约3.7万平方米，形成年产60万件智能家居能力 | 2018-2019 | 15000 | 完成项目备案 | 安吉县 |
| 25 | 安吉祖名豆制食品有限公司日产120吨豆芽项目 | 利用原有厂房，新上一条日产120吨豆芽种植（栽培）生产线 | 2018-2019 | 12000 | 完成项目备案 | 安吉县 |
| 26 | 新能源电池和专用车项目 | 新建年产5万套动力电池生产线和年产5万辆行业专用车整车及核心零部件 | 2018-2021 | 30000 | 完成项目前期 | 湖州开发区 |
| 27 | 湖州远通新能源科技工业园有限公司项目 | 形成年产6000台（套）动力电池能力 | 2018-2021 | 248489 | 完成项目前期 | 湖州开发区 |
| (二) | 现代服务业项目 | 18 |  | 2780700 |  |  |
| 1 | 北航投（湖州）星空众创空间项目 | 租用面积2.0万平方米办公楼，主要建设机器人技术创新中心、机器换人技术推广中心、新材料技术中心、智慧城市及大数据服务中心、虚拟实景（VR）展示中心等 | 2018-2019 | 10000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 2 | 众盛商业广场项目 | 用地面积约36.59亩，建筑面积约5.3万平方米 | 2018-2020 | 38000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 3 | 若为国际影视动漫城项目 | 影视动漫小镇、动漫影视制作培训区、温泉度假别墅、休闲养生度假区、体检康复中心、动漫亲子互动游等六大特色、打造湖州最具特色的多元复合型影视动漫文化小镇 | 2018-2020 | 327600 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 4 | 太一道生养生生态园(暂定)项目 | 用地面积约120亩,主要用于中医馆、美容整形、术后康复及中草药种植等用途 | 2018-2020 | 50000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 5 | 浙江江南影视城项目 | 建设集影视、休闲、旅游、度假为一体的现代化影视旅游文化产业综合体 | 2018-2021 | 1000000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 6 | 丝绸主题乐园项目 | 包含日公园与夜公园，以丝绸文化故事为主题，整合魔幻、实景演艺、线上教育为一体的第四代主题乐园 | 2018-2019 | 80000 | 完成备案 | 吴兴区 |
| 7 | 艺术家聚落中心项目 | 笺园片区业态布局及周边环境协调工程 | 2018-2019 | 12800 | 完成备案 | 南浔区 |
| 8 | 莫干山影视文创小镇项目 | 主要建设亚洲最大万平摄影棚为核心的摄影棚集群，整合剧本创作，后期制作等电影文化上下游产业链，辅以生态特色旅游、影视主体乐园等 | 2018-2020 | 500000 | 完成备案 | 德清县 |
| 9 | 水乡古韵旅游开发项目 | 用地面积约850亩，其中建设用地面积约150亩，建筑面积约7.6万平方米，围绕苎溪漾及周边村，打造一核三区景区格局 | 2018-2021 | 261000 | 完成备案 | 德清县 |
| 10 | 百亩漾农业精品园、花间堂精品度假酒店项目 | 用地面积约300亩，其中建设用地面积约为60亩，新建精品酒店、苏州园林式江南特色庭院、游客中心、古代建筑楼宇群、新建绿色农产品网络平台等 | 2018-2021 | 62000 | 完成备案 | 德清县 |
| 11 | 德清莫干山御溪上境生态养生度假区项目 | 用地面积约1062亩，其中建设用地面积约37亩，主要建设酒店客房、接待中心、西餐厅、宴会厅、健身瑜伽室等以及其他相关配套设施，建设地域文化气息浓郁、环境优美的生态旅游度假区 | 2018-2021 | 58000 | 完成备案 | 德清县 |
| 12 | 德清莫干山沈园户外营地项目 | 用地面积约4000亩，建设用地面积约35亩，建筑面积约2.5万平方米，打造集房车营地、越野赛事、休闲运动、旅游度假于一体的旅游综合体 | 2018-2020 | 52500 | 完成备案 | 德清县 |
| 13 | 森邻·FLOWERS精品度假村项目 | 用地面积约545亩，其中建设用地面积约45亩，主要建设会议中心、艺术馆、接待中心等配套建筑面积约0.8万平方米，各类酒店住宿用房建筑面积约1.6万平方米 | 2018-2020 | 55000 | 完成备案 | 德清县 |
| 14 | 遥感创意中心项目 | 用地面积约40亩，建筑面积约2.1万平方米的办公楼群 | 2018-2021 | 25000 | 完成可研批复 | 德清县 |
| 15 | 长兴永畅物流建设开发有限公司制造业配送中心项目年物流总量达800万吨项目 | 规划建设以白色家电、蓄电池、纺织、耐火材料等制造业企业的华东仓储配送中心 | 2018-2019 | 70000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 16 | 大唐四期项目 | 占地面积约300亩，开发大唐贡茶苑四期 | 2018-2019 | 70000 | 完成前期工作 | 长兴县 |
| 17 | 欧蓓莎城市家居生活广场项目 | 用地面积约85亩，建筑面积约8.3万平方米，建设集主题商业街、专业市场、精品酒店于一体的综合性城市家居生活广场 | 2018-2021 | 53800 | 完成项目立项 | 安吉县 |
| 18 | 国医堂养生园项目 | 用地面积约400亩，建筑面积约5.0万平方米，建设国医堂中国区运营总部、中西医健康诊疗研发中心、行政后勤综合楼等工程 | 2018-2021 | 55000 | 完成土地取得和前期报批手续 | 太湖度假区 |
| (三) | 现代农业项目 | 3 |  | 278000 |  |  |
| 1 | 东林生态农业融合发展全产业链项目 | 综合开发农田水利基础、废弃土地、农业基础配套等，融合建设生态养殖、农业加工、农业电子商务、农旅观光等工程 | 2018-2022 | 208000 | 完成立项 | 吴兴区 |
| 2 | 湖州万佳欧美生态庄园有限公司万佳欧美生态庄园项目 | 用地约397.37亩，建设面积约0.4万平方米，以农业生产（农业种植、水产养殖）、科研、培训、展示为主的生态庄园区 | 2018-2020 | 20000 | 完成备案 | 南浔区 |
| 3 | 安吉白茶“产学研”全产业链开发项目 | 开发范围约5万亩，红线范围约297亩，建筑面积约4.3万平方米，形成安吉白茶“产学研”全产业链开发 | 2018-2020 | 50000 | 完成项目立项，争取开工建设 | 安吉县 |
| 二 | 基础设施领域 | 18 |  | 2381190 |  |  |
| (一) | 交通项目 | 11 |  | 1599190 |  |  |
| 1 | 申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍岭段工程 | 高速公路，全长约35公里 | 2018-2021 | 580000 | 完成工可批复 | 市交通运输局 |
| 2 | 浙北高等级航道网集装箱运输通道工程 | 11座碍航桥梁改造 | 2018-2020 | 117000 | 完成工可及初步设计批复 | 市交通运输局 |
| 3 | 104国道长兴李家巷至施家桥段改建工程 | 一级公路，全长约36公里 | 2018-2020 | 380000 | 完成初步设计批复 | 市交通运输局 |
| 4 | 湖织大道拓宽改建工程 （至三新线） | 路线全长约9.4公里，宽度39米 | 2018-2019 | 30000 | 可研审批 | 吴兴区 |
| 5 | 三新线北延续工程（至滨湖大道） | 路线全长约9.1公里，宽度28米 | 2018-2019 | 20000 | 可研审批 | 吴兴区 |
| 6 | 旧馆至石淙公路建设工程 | 按三级公路设计，路基8.5米，路面7米，全长约20.9公里 | 2018-2020 | 25000 | 完成可研批复 | 南浔区 |
| 7 | 南浔至临安公路（南浔区段）工程 | 按一级公路建设，路基26米，路面25米（双向四车道），全长约19公里 | 2018-2021 | 170000 | 完成可研批复 | 南浔区 |
| 8 | 镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 | 按一级公路建设，全长约14.8公里 | 2018-2021 | 152000 | 完成可研批复 | 德清县 |
| 9 | 商合杭高铁安吉站配套工程 | 站前广场、停车场、客运中心及相关配套等 | 2018-2020 | 71810 | 完成项目工可 | 安吉县 |
| 10 | 湖州南太湖产业集聚区吴兴杨渎桥至南浔菱湖公路度假区连接线及配套工程 | 道路长2.9公里，宽30米 | 2018-2020 | 25000 | 完成施工图设计及政策处理工作 | 太湖度假区 |
| 11 | 妙湖港两侧（金鸡山大桥-夹山漾大桥）景观堤防工程 | 两岸景观总长2746米，宽50米，绿化、铺装、堤防道路、驳坎以及其他附属工程 | 2018-2020 | 28380 | 完成前期 | 湖州开发区 |
| (二) | 水利项目 | 5 |  | 742000 |  |  |
| 1 | 太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治（防洪）后续工程 | 拓浚河道62.1公里 | 2018-2020 | 148000 | 开展可研报批 | 市水利局 |
| 2 | 苕溪清水入湖河道整治（防洪）后续工程 | 拓浚河道120公里 | 2018-2020 | 240000 | 开展可研报批 | 市水利局 |
| 3 | 环湖大堤后续工程（浙江段） | 加固环湖大堤12.7公里，拓浚河道30公里，设计排涝流量200立方米每秒 | 2018-2020 | 289000 | 开展可研报批 | 市水利局 |
| 4 | 泗安水库大坝除险加固项目 | 大坝防渗处理、坝顶改造、上游粗料石护坡，下游拼宽放坡、泄洪闸拆除重建、下游渠道整治、副坝加固处理、大坝监测系统、新建管理房及防汛道路 | 2018-2020 | 16000 | 完成初步设计 | 长兴县 |
| 5 | 长兴县泗安塘流域综合治理工程（林城汊港至泗安水库段） | 治理干流15.06公里、支流58.01公里，新建、加固堤防23.76公里，新建、改建水闸、泵站13座 | 2018-2023 | 49000 | 完成项目立项 | 长兴县 |
| (三) | 能源通讯项目 | 2 |  | 40000 |  |  |
| 1 | 湖州恒昱能源有限公司屋顶太阳能光伏发电项目 | 项目租用菱湖工业企业厂房屋顶约30万平方米，建设屋顶太阳能光伏发电项目 | 2018-2020 | 20000 | 完成备案 | 南浔区 |
| 2 | 安吉县新能源汽车服务项目 | 建设一个集销售、咨询、研发、租赁等于一体的新能源汽车服务项目；并同步在全县范围内布置约400个充电桩点位 | 2018-2020 | 20000 | 完成项目立项，启动建设 | 安吉县 |
| 三 | 城乡统筹领域 | 13 |  | 527332 |  |  |
| 1 | 湖州固体废弃物填埋场项目 | 新建固废填埋场总库容约50万立方米，其中：生活垃圾应急填埋库容约15万立方米，危险废物及生活垃圾焚烧飞灰填埋库容约35万立方米 | 2018-2019 | 13077 | 完成方案设计等 | 市建设局 |
| 2 | 织里文体中心项目 | 用地面积约100亩，文化、体育中心 | 2018-2020 | 40000 | 可研批复 | 吴兴区 |
| 3 | 吴兴经济开发区埭溪分区阳山坞区域道路工程 | 阳山坞路、纬一路、、纬二路、纬三路纬四路，包括路基、路面、地下管网、绿化、亮化等工程 | 2018-2020 | 15000 | 可研批复 | 吴兴区 |
| 4 | 南浔开发区江蒋漾公园景观工程 | 用地面积约 547 亩，景观设计总面积约 220 亩，建筑占地面积约6.8亩，建筑面积约 0.7万平方米，绿化种植面积约 10万 平方米 | 2018-2019 | 15000 | 完成项建批复 | 南浔区 |
| 5 | 南浔开发区东迁社区二期建设项目 | 用地面积约600亩，建筑面积约41.0万平方，共安置1350户 | 2018-2020 | 150000 | 完成项建批复 | 南浔区 |
| 6 | 南浔开发区新安社区二期建设项目 | 规划建筑面积约19.9万平方米 | 2018-2020 | 72000 | 完成项建批复 | 南浔区 |
| 7 | 南浔开发区马腰社区一期建设项目 | 用地面积约100亩，建筑面积约8.0万平方米，安置230户 | 2018-2020 | 50000 | 完成项建批复 | 南浔区 |
| 8 | 德清县舞阳街东延（虎山路-下仁公路段）工程 | 用地面积约137亩，道路总长约2.92公里，宽30米 | 2018-2019 | 28555 | 完成可研批复 | 德清县 |
| 9 | 安吉县城区厨余垃圾处理工程 | 处理垃圾规模100吨/日 | 2018-2019 | 8000 | 完成项目初步设计 | 安吉县 |
| 10 | 皈山区域赋石水厂建设工程 | 供水量4万吨/日 | 2018-2020 | 8500 | 完成项目初步设计 | 安吉县 |
| 11 | 梅溪区域老石坎水厂建设工程 | 供水量5万吨/日 | 2018-2020 | 8200 | 完成项目初步设计 | 安吉县 |
| 12 | 湖东路西入口地块征迁项目 | 用地面积约26亩，7家单位拆迁面积1.8万平方米 | 2018-2019 | 24000 | 启动征迁 | 市城市集团 |
| 13 | 市北SB-04-01-08D地块项目 | 用地面积约80亩，建筑面积约11.0万平方米 | 2018-2021 | 95000 | 年底完成土地整理及工程招标工作 | 市城市集团 |
| 四 | 生态环保领域 | 3 |  | 47000 |  |  |
| 1 | 埭溪镇小城镇环境综合整治工程 | 建成区范围内2平方公里区域环境整治、立面整治、线杆改造、基础设施提升、公园、绿化景观提升 | 2018-2020 | 19000 | 可研批复 | 吴兴区 |
| 2 | 洪桥污水处理厂工程（一期） | 新建污水处理厂一座，一期3万吨/日 | 2018-2019 | 15000 | 完成可研审批 | 长兴县 |
| 3 | 安吉县梅溪镇、天子湖镇青山废弃矿区生态环境综合治理工程 | 废弃矿山治理 | 2018-2019 | 13000 | 完成项目工可 | 安吉县 |
| 五 | 公共服务领域 | 16 |  | 673685 |  |  |
| 1 | 瑶台高中项目 | 按60班规模建设，建筑面积约6.6万平方米 | 2018-2020 | 50000 | 完成立项评审 | 市教育局 |
| 2 | 市北小学项目 | 用地面积约68.1亩，按48班规模建设 | 2018-2019 | 16000 | 完成立项评审 | 市教育局 |
| 3 | 化妆品主题公园项目 | 用地面积约300亩，建设以美妆为主题的山地公园 | 2018-2019 | 10000 | 可研批复 | 吴兴区 |
| 4 | 南林学校新建项目 | 用地面积约150亩，分初中校区（建设规模36个班级）和（小学校区，建设规模48个班级） | 2018-2020 | 16000 | 完成可研批复 | 南浔区 |
| 5 | 湖州市南浔区菱湖人民医院异地新建项目 | 用地面积约66亩，按二级甲等综合性医院标准建设，规划床位280张，建筑面积约3.4万平方米 | 2018-2019 | 20000 | 完成可研批复 | 南浔区 |
| 6 | 南浔农产品批发交易市场项目 | 用地面积约100亩，按二级中型农产品批发市场标准建设 | 2018-2020 | 20000 | 完成可研批复 | 南浔区 |
| 7 | 新建高级中学项目 | 用地面积约274亩，新建校舍建筑面积约6.8万平方米 | 2018-2020 | 50000 | 完成项建书批复 | 德清县 |
| 8 | 莫干山世界外国语中学项目 | 用地面积约200亩，建筑面积约3.8万平方米 | 2018-2020 | 30000 | 完成项建书批复 | 德清县 |
| 9 | 安吉龙山人文纪念园项目 | 用地面积约717.75亩，建设用地面积约645亩，建筑面积约1.5万平方米，新建游客服务接待中心、墓穴4万穴 | 2018-2020 | 100000 | 完成项目备案，争取开工建设 | 安吉县 |
| 10 | 安吉县开发区王母山公园新建工程 | 面积约 60.0万平方米 | 2018-2020 | 19000 | 完成项目立项 | 安吉县 |
| 11 | 湖州国际护理学院项目 | 用地面积约160亩，建筑面积约12.0万平方米，在校学生约3000人左右规模 | 2018-2020 | 150000 | 完成土地取得和报批程序 | 太湖度假区 |
| 12 | 鑫远颐养中心项目 | 用地面积约150亩，建筑面积约10.0万平方米，建设养老公寓、介护、分时度假、活动中心等 | 2018-2020 | 80000 | 完成土地取得和报批程序 | 太湖度假区 |
| 13 | 市北南区小学项目 | 用地面积约73亩，规模为48个班 | 2018-2021 | 24000 | 完成设计，启动招投标工作 | 市城市集团 |
| 14 | 湖州市老年大学新建工程（一期） | 建筑面积约3.0万平方米，地下建筑面积约1.0万平方米 | 2017-2019 | 28685 | 完成前期工作 | 市委老干部局 |
| 15 | 湖州市养老护理中心 | 湖州市养老护理中心占地50亩，总建设面积4.0万平方米，床位数1000张 | 2018-2020 | 30000 | 完成项目规划和立项 | 市民政局 |
| 16 | 湖州市残疾人康复中心 | 用地面积约50亩，建筑面积约5.1万平方米（其中：地上面积约4.1万平方米，地下面积约1.0万平方米） | 2018-2020 | 30000 | 争取市政府常务会议审议通过项目建设方案，力争完成立项和可研，土地划拨等工作 | 市残联 |

附件5

2017年市重点建设谋划储备类项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 总投资 | 所属县区（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 89 |  | 13491196 |  |
| 一 | 产业转型领域 | 55 |  | 9363511 |  |
| (一) | 先进制造业项目 | 30 |  | 6550500 |  |
| 1 | 唯品会东部运营中心项目 | 计划筹建仓储配送中心、区域总部办公中心以及员工关爱中心三大功能区域 | 2018-2020 | 500000 | 吴兴区 |
| 2 | 年产30万套汽车盘式制动器项目 | 一期租赁高新区厂房1万平方米组建国家级盘式制动器检测中心和盘式制动器装配生产线；二期拟购80亩工业用地面积约，建筑面积约2万平方米，形成年产30万套汽车盘式制动器 | 2018-2020 | 50000 | 吴兴区 |
| 3 | 南洋电机项目 | 建设电机生产线 | 2018-2020 | 80000 | 吴兴区 |
| 4 | 童装生产电商及设计中心项目 | 形成年产150万件品牌服饰生产能力，配套建设产品研发设计中心，展示中心，供应链管理中心等设施 | 2018-2020 | 10000 | 吴兴区 |
| 5 | 香精生产基地项目 | 形成化妆品、食用等各类香精生产基地 | 2018-2019 | 12000 | 吴兴区 |
| 6 | 太平微特航空航天产业园项目 | 拟征用土地400余亩，建成航空航天产业园，专业从事航天配件、兵器船舶行业配件、特种电机及控制系统、通航产业新型材料的研发和生产 | 2018-2022 | 250000 | 南浔区 |
| 7 | 华夏幸福产业新城项目 | 规划面积49平方公里，对委托区域进行研发设计、土地整理投资、基础设施及公共设施建设、经济发展、城市运营服务等五大业务板块进行投资 | 2018-2023 | 550000 | 南浔区 |
| 8 | 上海金陵电机股份有限公司高端智能电机产业园项目 | 拟征用土地500亩，形成高端智能电机产业园 | 2018-2020 | 250000 | 南浔区 |
| 9 | 和瀚金融信息服务（上海）有限公司健康养生休闲旅游观光项目 | 拟租用3000亩土地，征用100亩土地，形成健康养生休闲旅游观光一体化 | 2018-2020 | 200000 | 南浔区 |
| 10 | 江苏亨通光电股份有限公司光电通讯产业项目 | 盘活原南方通信存量360亩，建设光电通讯产业 | 2018-2020 | 200000 | 南浔区 |
| 11 | 年产2万吨珠光云母粉项目 | 用地面积约147亩，新增建筑面积约11.8万平方米，购置燃气锅炉、研磨机、中和反应装置、抽滤机、烘干机、焙烧筛分装备等设备 | 2018-2021 | 158000 | 德清县 |
| 12 | 年产8万吨高磁感取向硅钢新材料项目 | 用地面积约110亩，新增建筑面积约9.0万平方米，购置轧机组，罩式取向结晶炉，取向硅钢涂层等设备 | 2018-2020 | 109000 | 德清县 |
| 13 | 年产160万套智能太阳伞、400万套户外休闲家具、20万套帐篷项目 | 用地面积约150亩，新增建筑面积约13.0万平方米，形成年产580万套户外休闲用品生产能力 | 2018-2020 | 55000 | 德清县 |
| 14 | 年产80万台汽车热交换器项目 | 用地面积约90亩，新增建筑面积约7.3万平方米，年产80万台汽车热交换器项目 | 2018-2020 | 52000 | 德清县 |
| 15 | 年产600万只智能仪表和通信终端生产线等建设项目 | 用地面积约110亩，新增建筑面积约9.0万平方米，形成年产600万只智能仪表和通信终端生产线能力 | 2018-2020 | 52000 | 德清县 |
| 16 | 传感器自动化生产、通信设备、军工信息化建设项目 | 用地面积约275亩，购置传感器、通信、智能无线自组网系统、移动式智能自组网数据台站、星状网络数据链接通讯等设备 | 2018-2019 | 128000 | 德清县 |
| 17 | 德清通钢实业有限公司年产40万吨汽车家用电工程机械机床等零部件生产基地项目 | 用地面积约400亩，形成年产40万吨汽车家电工程机械机床等零部件能力 | 2018-2020 | 171500 | 德清县 |
| 18 | 非晶纳米晶带材项目 | 年产量万吨级非晶纳米带材 | 2018-2019 | 30000 | 长兴县 |
| 19 | 中慈锂电项目 | 年产3.6亿只电动汽车用相镍锰动力锂电池生产线项目 | 2018-2020 | 168000 | 长兴县 |
| 20 | 超级电容器与集成模组项目 | 年产超级电容器150万只，超级电容器集成模组及成套装置1万套 | 2018-2020 | 30000 | 长兴县 |
| 21 | 中央空调部件项目 | 主要生产中央供暖设备交换器核心部件 | 2018-2020 | 40000 | 长兴县 |
| 22 | 塔恩项目 | 生产香烟过滤杆外纸 | 2018-2020 | 20000 | 长兴县 |
| 23 | 中石化油页岩炼油成套设备制造项目 | 形成集研发中心、交易中心、服务中心为一体的产业化总部基地 | 2018-2020 | 500000 | 安吉县 |
| 24 | 年产3万台（套）办公商用机械项目 | 形成年产3万台（套）办公商用机械生产能力 | 2018-2019 | 10000 | 安吉县 |
| 25 | 年产30万套高档真皮汽车座套项目 | 形成年产30万套高档真皮汽车座套生产能力 | 2018-2019 | 15000 | 安吉县 |
| 26 | 年产500吨纳米二氧化钛抗菌系列制品项目 | 形成年产500吨纳米二氧化钛抗菌系列制品生产能力 | 2018-2019 | 10000 | 安吉县 |
| 27 | 微宏动力年产100万辆纯电动乘用车项目 | 用地面积约1500亩，形成年产100万辆纯电动乘用车生产能力 | 2018-2023 | 300000 | 湖州开发区 |
| 28 | 迈凯伦年产18万辆中高端新能源整车、零部件及汽车运动产业基地项目 | 用地面积约3500亩，一期投资100亿元，用地面积约1000亩，形成年产3万辆豪华新能源汽车生产能力；二期投资140亿元，拟用地面积约1500亩工业用地面积约、1000亩汽车运动文化用地面积约，形成年产15万辆高档新能源汽车生产能力 | 2018-2020 | 2400000 | 湖州开发区 |
| 29 | 意大利阿斯克新能源汽车项目 | 形成年产量30000辆阿斯克电动汽车整车生产能力 | 2018-2020 | 110000 | 湖州开发区 |
| 30 | 瑞马克汽车零部件项目 | 生产新能源汽车零配件 | 2018-2020 | 90000 | 湖州开发区 |
| (二) | 现代服务业项目 | 21 |  | 2686511 |  |
| 1 | 梁希养生健康谷项目 | 规划总面积10.5平方公里，与南郊金盖山景区共同打造集休闲度假、健康养生、山地运动、农业观光、文化体验等于一体的国际化生态旅游度假区 | 2018-2020 | 100000 | 市旅游集团 |
| 2 | 幻溇风情小镇整体开发建设项目 | 幻溇风情小镇整体开发 | 2018-2020 | 300000 | 吴兴区 |
| 3 | 合势行房车营地项目 | 形成一个以户外运动文化为主题,以网红运营为特色，集吃、住、行、游、娱、教、养等多种功能为一体的综合房车营地 | 2018-2019 | 10000 | 吴兴区 |
| 4 | 霞幕山韩禅国际项目 | 用地面积约11996亩，其中建设用地面积约1328亩，建筑面积约34.0万平方米，道路用地面积约306亩,租赁用地面积约10668亩；项目建设空间结构划分为一环一廊三区 | 2018-2019 | 421000 | 吴兴区 |
| 5 | 天安云谷总部自由港现代服务业基地项目 | 自由港现代服务业基地 | 2018-2020 | 50000 | 吴兴区 |
| 6 | 深圳科技园华东基地项目 | 科技园华东基地综合开发 | 2018-2020 | 50000 | 吴兴区 |
| 7 | 湖州市影视风情小镇项目 | 用地面积约814亩，新建建筑面积约约36.6万平方米，主要以影视基地为依托，建设集影视拍摄、文化创意、观光旅游为一体的影视风情小镇 | 2018-2019 | 211411 | 吴兴区 |
| 8 | 洗粉兜旅居综合体项目 | 打造休闲、度假、康体、居住于一体的旅居综合体 | 2018-2019 | 100000 | 南浔区 |
| 9 | 非常莫干度假区项目 | 总用地面积约1500亩，其中建设用地面积约250亩，主要建设慢生活街区、风情民宿区、全景式观景平台，打造传统艺术美学和生活美学的居住体验型度假区 | 2018-2020 | 120000 | 德清县 |
| 10 | 防风小镇一期项目 | 用地面积约面积约1500亩，其中建设用地面积约300亩，新增建筑面积约88300平方米，打造集观光旅游和休闲度假为一体的5A级国际旅游度假目的地 | 2018-2020 | 103100 | 德清县 |
| 11 | 北斗科创大厦项目 | 用地面积约49.6亩，总建筑面积约约14.4万平方米产业大楼 | 2018-2020 | 70000 | 德清县 |
| 12 | 信息科技大厦项目 | 用地面积约43.4亩，总建筑面积约约9.1万平方米产业大楼 | 2018-2020 | 54000 | 德清县 |
| 13 | 云创科技大厦项目 | 用地面积约43.4亩，总建筑面积约约9.1万平方米产业大楼 | 2018-2020 | 54000 | 德清县 |
| 14 | 德清原乡旅游开发有限公司CASA·莫干巴西风情小镇项目 | 用地面积约615亩，其中建设用地面积约73亩，新增建筑面积约约5.1万平方米，主要建设接待中心、特色酒庄、魔术山旅馆、多种主题餐厅、各种运动俱乐部等，形成一个动静分离、细节体现巴西风情和文化的森林度假村 | 2018-2020 | 53000 | 德清县 |
| 15 | 旅游综合体项目 | 用地面积约150亩，总建筑面积约8.0万平方米，约形成集文化休闲、商务度假、品尚居住为一体 | 2018-2020 | 100000 | 长兴县 |
| 16 | 田川及物产中拓有色金属供应链基地项目 | 用地面积250亩，总建筑面积约6.0万平方米，总投资5亿元，建设上海期货商品交易所铅交割库 | 2018-2020 | 50000 | 长兴县 |
| 17 | 环保新材料产业园项目 | 用地面积约45亩，总建筑面积约4.5万平方米，无机矿粉环保材料生产 | 2018-2020 | 60000 | 长兴县 |
| 18 | 开元丛林谷项目 | 用地面积约60亩，总建筑面积约10.0万平方米，打造集体育拓展和休闲度假为一体的丛林冒险谷 | 2018-2020 | 80000 | 长兴县 |
| 19 | “灵之秦城”旅游文化综合体（一期）项目 | 用地面积约1700亩，总建筑面积约87.4万平方米，建造集文化休闲旅游区、生态养生养老区、综合配套服务区为一体的旅游综合体 | 2019-2021 | 350000 | 安吉县 |
| 20 | 小梅山滨湖休闲度假精品示范区项目 | 开发小梅山景区，打造集休闲度假、蜜月婚庆、影视文化和商业运营等特色项目于一体的滨湖度假旅游景区 | 2018-2020 | 50000 | 太湖度假区 |
| 21 | 弁山景区项目 | 打造以自然生态、探索体验为主，高端温泉养生酒店等为配套，融自然观光、文化体验、生态科普教育、度假娱乐、养生养老等多功能为一体的休闲旅游区 | 2018-2020 | 300000 | 太湖度假区 |
| (三) | 现代农业项目 | 4 |  | 126500 |  |
| 1 | 富硒谷都市农场项目 | 打造集科技休闲农业、湿地养生、生态民宿、康体娱乐为一体的都市农场项目 | 2018-2020 | 25000 | 长兴县 |
| 2 | 生态农业观光园项目 | 集新品种果蔬研发、种植、销售为一体的休闲农业观光 | 2018-2020 | 12000 | 长兴县 |
| 3 | 四季花卉项目 | 四季花卉种植、旅游观光、休闲度假 | 2018-2020 | 8500 | 长兴县 |
| 4 | 安吉中国白茶城（二期）项目 | 用地面积约180亩，建筑面积约18.5万平方米，建设内容包括茶业综合交易用房、茶业批发市场、茶文化展示厅以及仓储加工、办公管理等配套用房 | 2018-2020 | 81000 | 安吉县 |
| 二 | 基础设施领域 | 12 |  | 1568485 |  |
| (一) | 交通项目 | 9 |  | 1188635 |  |
| 1 | 钱江通道北接线湖州段工程 | 高速公路，全长约26公里 | 2019-2022 | 400000 | 市交通运输局 |
| 2 | 吴兴大道东延工程（至三汤线） | 路线全长约4.5公里,宽度24米 | 2018-2018 | 18735 | 吴兴区 |
| 3 | 南浔综合交通枢纽工程（客运中心） | 集长途、城市公交、农村公交、高铁、水陆五位一体的综合交通枢纽 | 2018-2020 | 100000 | 南浔区 |
| 4 | 湖盐公路道路拓宽工程 | 按一级公路拓宽，路线全长约30公里 | 2018-2020 | 80000 | 南浔区 |
| 5 | 织菱公路建设工程 | 按一级公路建设，路线全长约14.35公里 | 2018-2021 | 100000 | 南浔区 |
| 6 | 浙江省德清县交通投资集团有限公司规划304省道德清雷甸至对河口段工程 | 按一级公路建设，全长约28.6公里 | 2018-2020 | 380000 | 德清县 |
| 7 | 安吉梅溪至林城公路安吉段工程 | 按一级公路建设，全长约7.5公里 | 2018-2020 | 50000 | 安吉县 |
| 8 | 安吉高铁站综合客运枢纽建设工程 | 公交站,场地和绿化景观建设,相关附属设施等 | 2018-2020 | 10000 | 安吉县 |
| 9 | 安吉县水家弄至杭垓公路（水杭线）建设工程 | 按二级公路建设，全长约11.76公里，连接线三级公路约2.63公里 | 2018-2020 | 49900 | 安吉县 |
| (二) | 水利项目 | 1 |  | 29850 |  |
| 1 | 安吉县西港溪综合治理（一期）工程 | 治理河长约5.7公里，主要治理内容包括：水安全工程、水系连通工程、水资源工程、水污染防治工程、生态修复工程、滨水空间利用工程 | 2018-2021 | 29850 | 安吉县 |
| (三) | 能源通讯项目 | 2 |  | 350000 |  |
| 1 | 上海航天（长兴）产业园项目 | 一期7500万安时锂电生产 | 2018-2020 | 200000 | 长兴县 |
| 2 | 多孔态聚合物锂离子动力电池项目 | 形成年产多孔态聚合物锂离子电池3亿安时 | 2018-2020 | 150000 | 长兴县 |
| 三 | 城乡统筹领域 | 12 |  | 2078200 |  |
| 1 | 高新区幻溇社区二期工程 | 总建筑面积约8.0万平方米 | 2018-2019 | 30000 | 吴兴区 |
| 2 | 老街改造项目 | 总长度1.5公里，旧城改造新貌 | 2018-2019 | 150000 | 吴兴区 |
| 3 | 义皋农民新村建设二期工程 | 总建筑面积约8.6万平方来，总套数489套 | 2018-2019 | 12000 | 吴兴区 |
| 4 | 南浔古镇保护利用整体提升征收项目 | 对古镇保护利用过程中涉及的2572户居民及26家企业进行征收 | 2018-2020 | 250000 | 南浔区 |
| 5 | 硬长桥农民新村（一期）项目 | 用地面积约120亩，总建筑面积约约15.0万平方米 | 2018-2019 | 80000 | 南浔区 |
| 6 | 丁家桥农民新村（二期）项目 | 用地面积约129亩，总建筑面积约约18.0万平方米 | 2018-2019 | 80000 | 南浔区 |
| 7 | 中心城区危旧房及城中村改造工程 | 启动浔东村拆迁安置工作，对浔南村，朱坞村等中心城区现有的城中村进行拆迁安置 | 2018-2020 | 90000 | 南浔区 |
| 8 | 德清县武康旧城区棚户区改造项目 | 征迁改造总房屋建筑面积约约48.5万平方米 | 2018-2020 | 280000 | 德清县 |
| 9 | 德清县新丰路南延（舞阳街-塔山隧道-临杭大道段）工程 | 道路全长约3.3公里，宽度42米，其中隧道长2.7公里 | 2018-2020 | 100000 | 德清县 |
| 10 | 德清县城山郊野公园项目 | 规划面积约1.82平方公里，建设商务、景观等工程 | 2018-2020 | 60000 | 德清县 |
| 11 | 安吉县城递铺北路（灵芝路-石佛路）建设工程 | 长400米，宽20米 | 2018-2019 | 6200 | 安吉县 |
| 12 | 城乡统筹项目 | 新建一个安置社区、苍山南坡、苏家庄、腊山地块综合开发、杨家埠直街改造等 | 2018-2020 | 940000 | 湖州开发区 |
| 四 | 生态环保领域 | 1 |  | 50000 |  |
| 1 | 东林镇纺织行业整治提升工程 | 对东林镇现有喷水织机5000多台，通过政策引导、整治淘汰、集中处理等多种手段，达到集约、集聚高效生产的最终目标 | 2018-2020 | 50000 | 吴兴区 |
| 五 | 公共服务领域 | 9 |  | 431000 |  |
| 1 | 高端医院项目 | 建筑具备医疗、康复、体检三大中心的高端医院 | 2018-2019 | 100000 | 吴兴区 |
| 2 | 人才公寓、创客社区项目 | 为丝绸小镇相应人群提供相关配套住宿服务 | 2018-2019 | 100000 | 吴兴区 |
| 3 | 云村邻里中心项目 | 农贸市场、幼儿园、公共停车场 | 2018-2019 | 6000 | 吴兴区 |
| 4 | 吴兴区第二社会福利中心（名称暂定）项目 | 用地面积约30亩，建成拥有500张床位的养老机构 | 2018-2019 | 10000 | 吴兴区 |
| 5 | 南太湖绿色家居坯料集散中心项目 | 用地面积约300亩，建设高标准20万平方米的标准仓储和1.5万平方米左右的交易及生活配套用房 | 2018-2020 | 60000 | 南浔区 |
| 6 | 医养融合型、休养型养老机构项目 | 建设一家高端综合性养老机构 | 2018-2020 | 30000 | 德清县 |
| 7 | 邵逸夫医院安吉院区项目 | 现代化国际化综合性国家三甲医院，床位规模600张 | 2018-2020 | 75000 | 安吉县 |
| 8 | 安吉丰食溪中学扩建工程 | 扩建至36班规模，建筑面积约1.8万平方米 | 2018-2019 | 10000 | 安吉县 |
| 9 | 长兜港沿岸景观工程 | 建设景观平台、步道及休闲设施等工程 | 2018-2019 | 40000 | 太湖度假区 |